RESOLUCIÓN Nº 1375/80

Expte. Nº 71/30 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 31 de octubre de 1980.-

Visto el presente expediente nº 285.305/80
del registro de la Subsecretaría de Administración, rela-

cionado con el estudio de suelos efectuado en el inmue-
ble de la calle Villarino Nº 2010 de esta Capital, don-
de funcionan los talleres del Departamento de Producción,
Mantenimiento y Suministros, para la construcción de nue-
vas dependencias sanitarias, y
Considerando

Que mediante Resolución Nº 352 de fecha 6 de
mayo de 1977, este Tribunal autorizó a la Subsecretaría
de Administración a contratar directamente con el Servi-
cio Nacional de Arquitectura la ejecución de los citados
trabajos, conforme al presupuesto elevado oportunamente

por la suma de $ 131.040.-

Que por estas actuaciones el mencionado orga-
nismo estatal acompaña la liquidación final de los traba-
jos de  que se  trata,   de la que resulta que  corresponde
transferirle,   por mayores costos,   el importe de ////////

$ 195.925.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a

fs. 13 por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-

tración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de
Arquitectura la suma de PESOS. CIENIO N0VENTA Y CINCO /
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 195.925.-), por la reali-
zación de los trabajos de referencia.-

///////////////////////////////////////////////////////////

2º) Imputar el presente gasto a la cuenta "Sobrantes
de Ejercicios Anteriores.-

3°) Regístrese, hágase saber y remítanse a la citada
Subsecretaría, a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.