RESOLUCION                                                                    Expte.Nº 21/80 -Ref.N° 49—

nº 848/86                                                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,28    de noviembre de 1986.-
Visto el presente expediente N° 1709/86 del

registro del Departamento de Arquitectura (N° 398.132/86 de
la Subsecretaría de Administración)^ por el cual se tramito
una ampliación del plazo contractual de la obra del Juzgado
Federal de Mercedes (Provincia de Buenos Aires), a favor de
la firma "G.A.P. S.A.C.I.F. e I." adjudicatariá de los traba^
jos mencionados; y
Considerando:

Que dicha ampliación fue aprobada por este Tri-
bunal mediante Resolución N° 76 8 de fecha 10 del corriente
(confr. fs. 29), fijándose como nueva fecha de- terminación /
de los trabajos el día 11 de julio de 1986.-

Que, conforme lo señala el Departamento de Ar-
quitectura a fs. 31, corresponde asimismo aprobar la nueva
"Curva de Certificación" obrante a fs. 15 y ajustada a la am-

pliación del plazo de obra otorgado.-
Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar la nueva "Curva de Certifi-
cación" agregada a fs. 15.-

2o) Regístrese y devuélvanse las actua-
ciones al Departamento de Arquitectura, previa intervención /
del Registro de Inmuebles Judiciales.-