RESOLUCIÓN
Nº 146/97

EXPEDIENTE  Nº 24.925/96

am. 2580

Buenos Aires, 30 de enero de 1997

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de construcción del edificio
destinado a los Tribunales Federales de General Roca (pcia.
de Río Negro); y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Infraestructura

Judicial ha sometido a consideración el proyecto de convenio
que regularía las condiciones de la modificación de obra que
tramita por las presentes actuaciones, cuya finalidad princi-
pal es localizar en una única sede a todos los tribunales
federales de la jurisdicción.-

Que en prosecución de este propósito,

dicha dependencia ha proyectado la ampliación de la superfi-
cie del edificio -en 436m2- mediante la transformación de los
niveles superiores en áreas de oficinas, a cuyo efecto se
utilizaría una cubierta liviana, solución técnica que permiti-
ría la redistribución funcional de los locales, con exclusión
de los previstos para el Ministerio Público. -

Que con respecto a la conveniencia

funcional que conlleva la presente modificación contractual,
la presidencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
General Roca ha destacado que la concentración en un único
edificio de los tribunales federales de la jurisdicción
evitará la repetición de locales destinados al mismo fin, y
permitirá la interrelación entre los tres organismos federa-
les existentes en la ciudad (fs. 2).-

Que los aspectos técnicos y económi-
cos han sido ponderados por la Dirección de Infraestructura
Judicial, organismo que se ha expedido sobre la equidad de
los precios que se estipularían (fs. 51/53 y 78/79), cuyo
importe total asciende a pesos quinientos veinticuatro mil
ochocientos setenta y uno con ochenta centavos ($
524.871,80).-

Que  -según los citados informes- la

incidencia de la modificación de obra es inferior al 2 0%,
tanto en relación con la superficie del proyecto original,
como respecto del precio de la obra, circunstancia que junto
con la solución técnica proyectada, habilitaría considerar
los trabajos en cuestión como adicional de obra, en los
términos del articulo 30 de la ley 13.064.-

Que  la  Asesoría  Jurídica  de  la

Administración General ha tomado  la  intervención que  le
compete.-
Por ello, SE RESUELVE:

1º)  Autorizar  a  la  Dirección  de

Infraestructura Judicial para suscribir con al firma Huayqui
S.A. de Construcciones -"ad referendum" del Tribunal-, el
convenio obrante a fs 74 y la documentación que lo integra.

2o) Regístrese y remítanse las actua-

ciones a la Dirección de Infraestructura Judicial. Tome
previa intervención el Registro de Inmuebles Judiciales-