RESOLUCION Nº 1205/94                              EXPEDIENTE Nº  2128/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.1204

Buenos Aires, 24 de octubre de 1994.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de adecuación de los
pisos 1º, 5o, 6o y 7o del edificio sito en la Avenida
Comodoro Py 2002, de esta ciudad, adjudicada a la firma
Esuco S.A.; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura

ley 23.984 propicia la aprobación de tareas adicionales
realizadas durante el plazo de ejecución de la obra, con-
sistentes en la provisión de aparatos telefónicos con
destino a las bocas que en igual número y como modifica-
ción de la encomienda prevista originalmente resultaron
instaladas, y en la renovación de la instalación telefó-
nica de los pisos 6º y 7o, motivadas en el deterioro ex-
perimentado por la instalación existente al efectuarse
el desmontaje de los tabaquerías divisorias internas so-
bre las que se encontraba adosado el tendido telefónica
objeto de reemplazo;

Que  habiendo  la  firma  contratista

presupuestado en detalle los trabajos descriptos prece-
dentemente -que involucran distintos rubros e ítems-, y
practicados los análisis de costos respectivos en los
supuestos en que la cotización importa la determinación
de precios nuevos, la dependencia técnica mencionada ha
prestado conformidad, adoptando idéntico temperamento en
lo atinente a las restantes condiciones de ejecución;

Que, asimismo, la citada Subdirec-
ción ha procedido a formular el certificado de obra per-
tinente, el que ha sido suscripto por la contratista.

Por ello, y teniendo en cuenta los

informes de fs. 5, 23, 33/35, 37/39, 51/52, 68/69, 74/77
y 82/83 y lo dispuesto en los arts. 30 y 38 de la ley
13.064,

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º)  Aprobar el certificado de obra

por trabajos adicionales correspondientes a la obra men-
cionada -que en cinco (5) ejemplares obra a fs. 53/67-
por la suma de pesos treinta y ocho mil ochocientos cua-
renta y cuatro con cuarenta y siete centavos ($
38.844,47).

2o) Afectar el gasto resultante a la

Cuenta "Const. Bienes Dominio Público" (05-19-00-03-00-
5197-4-2-00000-1-1.3) del Presupuesto General de Gastos
para el Ejercicio Financiero del año 1994.

3o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar e incluir en libramiento de pa-
go el importe indicado para cumplir -con la diligencia
del caso- el pago del certificado aprobado, y a cancelar
a través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesorería
General de la Nación el documento citado.

4º) Regístrese, hágase saber a la Sub-
dirección de Arquitectura ley 23.984, y por su interme-
dio, notifíquese a la firma contratista Esuco S.A. Remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción, a sus efectos, previa intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales.