RESOLUCION Nº955/89                                                                            EXPEDIENTE    N°      2150/89

SUPERINTENDENCIA    ADMINISTRATIVA

G.856

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1989.-

Vistas las presentes      actuaciones, refe-
rentes a las obras de refacción del      edificio sede del
Juzgado Federal de Paso de los Libres      (Prov. de Corrien-
tes); y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 la Prosecretaría de Arqui-
tectura informa sobre el atraso de la contratista de
obra para realizar determinadas órdenes de servicio,
aconsejando aplicar las multas pertinentes, previstas en
el contrato.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º)    Aplicar a la    firma Fernando A.

Pipán- Ing. Civil Construcciones, contratista de las
obras de refacción del edificio sede del Juzgado Federal
de Paso de los Libres, la penalidad prevista en el Artí-
culo 22° de las Cláusulas Generales del contrato, por
incumplimiento a Ordenes de Servicio Nº 7, 11 y 12 que
emitiera la Inspección de las Obras.-

2o) El monto de la multa respectiva que

asciende a AUSTRALES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($A 29.614,93) debe ser des-
contada de la próxima certificación de obra que se emi-
ta.-

3o) Regístrese y devuélvase a la Prose-
cretaría de Arquitectura, previa intervención del Regis-
tro de Inmuebles Judiciales, a fin de su notificación a
la contratista y demás efectos.-