RESOLUCION                                                                        EXPEDIENTE N° 5087/88

N° 557/88                                                                        SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 11 de mayo de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con las obras de refacción del edificio sede
de los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar
del Plata (Pcia. de Buenos Aires); y teniendo en cuenta
lo informado a fs. 1/2 por el Departamento de Arquitectu-
ra,

SE RESUELVE:

1º)    Aplicar a la firma    "RAFFO Y

MAZIERES S.A.", contratista de las obras de refacción
del edificio sede de los Juzgados Federales de Primera
Instancia de Mar del Plata, la penalidad prevista en el
art. 22° de las Cláusulas Generales del contrato, por
incumplimiento de órdenes de servicio que emitiera la
Inspección de dicha obra.-

2o) El monto de la multa respectiva,

que asciende a AUSTRALES UN MIL TREINTA Y SIETE CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($A 1.037,89), deberá ser descon-
tada de la próxima certificación de obra que emita La
contratista,-

3o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'/b.m