RESOLUCION Nº 1168 /79

-EXPTE. Nº  102.215/76 (Ref.: 1999/74) -

//nos Aires,6  de diciembre de 1979.-

VISTO:

El expediente Nº 102.215/76 (Ref. 1999/74) caratulado "CÓRDOBA -
TRIBUNALES FEDERALES - Construcción edificio - Licitación Publica Nº
1124-0", para resolver los recursos deducidos a fs.4711/15 y
CONSIDERANDO:

1º) Que contra la resolución nº 1067/79 mediante la cual
se adjudicó la construcción del edificio destinado a los Tribunales Fe
derales de Córdoba a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. por su oferta
de fs.4611, Seminara Empresa Constructora S.A. dedujo recursos de aclara
toria y de revisión, este último fundado en la nulidad de adjudicación
por haber recaído "sobre una propuesta que no se conforma al Pliego" y,
ademas, porque se evaluó su conveniencia "sobre la base de presupuestos
de hecho inexistentes" que configuran la falsedad en la causa del acto
administrativo, excluyendo, por vcio de error, la voluntad del órgano
decisor

2o) Que corresponde desestimar la aclaratoria impetrada
habida cuenta que en el recurso no se requiere aclaración alguna acer
cade lo decidido por esta Corte.

3º) Que en lo atinente al carago de que la adjudicación reca
yó sobre una propuesta que no se conforma al Pliego, cabe recordar que la
Resolución nº 978/79 (fs. 4644) admitió la oferta alternativa presentada
por Benito Roggio e Hijos S.A. en razón de que en la clausula 7a.CE
del Pliego se estableció un plazo máximo para la ejecución de la obra,
lo que fue interpretado como excluyente de la existencia de plazo único
o mínimo.En tales condiciones, la aceptación de dicha oferta en la pu-
ja no ha desvirtuado los principios de publicidad e igualdad que invoca

///

///la recurrente cano vulnerados, ya que la posibilidad de proponer plazos
menores de ejecuci6n de la obra se adecúa al texto mismo del Pliego y por
lo tanto pudo ser conocida por todos los licitantes.

No se trata, en consecuencia, de un acto discriminatorio que
beneficio a una de las empresas seleccionadas y que perjudique a las demás,
sino que su contenido se refiere al reconocimiento de un derecho preexisíen
te contemplado en la norma interpretada a raíz de la oposición que planteo
la recurrente*

4º) Que que con respecto a la controversia acerca de cuál es
la oferta más conveniente , previo al análisis en particular de los argumen-
tos en que la recurrente funda la cuestión, corresponde destacar que lo de-
cidido en la Resolución nº 1067/79 encuadra en el marco normativo de la ley
13,064, de cuyo artículo 18 surge la facultad del órgano administrador pana
hacer recaer la adjudicación sobre la oferta que revista aquel carácter, lo
cual significa que compete a dicho órgano ponderar las propuestas que se ha
yan presentado y adjudicar la obra a la que mejor contemple las necesidades
e intereses comprometidos en su realización.

Si el criterio rector -como queda expresado- para decidir las
adjudicaciones es el de la "propuesta más conveniente" , en el presente caso
así se ha procedido, juzgándose las ofertas sin atenerse, únicamente, al pre
ció más bajo cotizado sino también en relación con el menor plazo de dura-
ción de la obra; aspecto, este últuno, directamente vinculado al propósito
de dar la mas pronta solución al grave problema de la falta de edificios
adecuados para el Poder Judicial.

5o) Que, por ese inotivo, en el acto cuestionado se hizo méri-
to de razones de orden patrimonial y no patrimonial para evaluar las ofertas
y establecer la más conveniente; pero frente a tales fundamentos que sustentan

- 2 -

la elección, la recurrente impugna el acto controvirtiendo solo las prime-
ras. Bastaría señalar esta omisión para desestimar la revocatoria solicita
da; sin embargo, para disipar cualquier duda que podría surgir de lo mani-
festado en el recurso en lo relativo al factor económico de ponderación, se
estima procedente referirse a él.

En dicho sentido, afirma la recurrente que la presunción de
economizar el pago de incrementos de costos de materiales y mano de obra,
contraría el principio de la ley 12.910 en cuanto dispone que el comitente
toma a su cargo las variaciones de costos en mas o en menos que se produz-
can en los elementos que intervienen en el precio de los trabajos; de tal
manera -dice- , frente a la política del actual Gobierno ante- la inflación,
cabe presumir que dentro de 32 meses pueden producirse menores oostos que
favorecerán al Estado.

Al respecto, no escapa al conocimiento general la existencia
de medidas tomadas con relación al fenómeno inflacionario ni los resaltados
obtenidos, pero analizar el presente caso desde ese punto de vista resulta

erroneo toda vez que tampoco es desconocido que a la persistencia del fe-
nómeno mencionado concurren, además de causas internas que pueden ser con-
trolables, muchas otras de distinto origen -como la propia inflación que
se registra en el contexto internacional- sobre las cuales, en principio,
no se puede actuar de la misma manera. Por ello se concluye que la recu-
rrente basa su aserto en una hipótesis no adecuada a las circunstancias
que se verifican en la actualidad, mientras que la decisión que impugna,
parte de éstas y computa para un futuro no lejano coeficientes de varia-
ciones de costos en extremo reducidos,por haberse estimado un gradual
descenso en la curva inflacionaria, y sin que quepa asignarle sólo a di-
cho fenómeno las aludidas variaciones.

///        6º) Que,por otra parte, en el recurso también se expresa que
la Resolución nº 1067/79 se ha fundado en un informe técnico que incurre en

falsedad al meritar solo los presuntos mayores costos en el mayor plazo de

el
ejecución de la obra, omitiendo considerar/"mayor costo ECONÓMICO-FINANCIE

RO que debe afrontarse al pagarse una oferta nominalmente más cara que la
otra y en un menor plazo", a la vez que se acompaña una planilla que contie
ne un análisis técnico comparativo de las Ofertas Nºl (Seminara S.A.) y Nº 2
(Benito Roggio e Hijos S.A.). Además, se dice que aún dentro del supuesto
en que se basa el mencionado informe técnico, cajería agregar que "si las ma
yores inversiones mensuales que requieren los certificados de obra y mayo-
res costos de la Oferta Nº 2, se destinaran al congelamiento de los precios
de materiales y elementos de la Oferta Nºl, la eoonomía a favor de esta ul
tima resulta mucho mayor...", adjuntándose una planilla demostrativa. En /
particular, con respecto a la presunta omisión de contemplar el mayor cos-
to económico financiero, la recurrente desarrolla sus cálculos sobre la ba
se de la renta que producirían las sumas excedentes de la mayor inversión
mensual necesaria para la Oferta Nº en una ejecución lineal de las inver-
siones, si fuesen colocadas a "una tasa acorde con la legal y las letras
de Tesorería".

El mecanismo descripto no resulta aplicable al caso, toda vez
que las erogaciones que demande la obra encomendada deberán ser atendidas
con partidas del Tesoro Nacional según asignaciones que se efectúen en el
Presupuesto General de la Nación en los ejercicios correspondientes, las /
que no se hacen efectivas sino a medida que se incorporan a aquel los recur
sos obtenidos de las distintas fuentes que los proveen y para cuya disposi-
ción se requiere el cumplimiento de las etapas que preven las normas vigen-
tes en la materia presupuestaria.

///

-3-

En tales condiciones, no es dable fundar la conclusión
que obtiene la recurrente en una hipótesis de trabajo carente de
aplicación posible al caso en tanto se la vincula a una cuestión
de financiamiento del gasto publico, a diferencia de la variable
de mayores costos estirados que sí está expresamente contemplada
para las obras publicas y cuyo resultado, frente a la reducción
del plazo, modifica el precio final de la obra.

Lo propio ocurre con el congelamiento de materiales a
que se hace referencia en el recurso, que podría producirse impu-
tando a tal fin las diferencias mencionadas, y ello es así por i-
guales fundamentos que los desarrollados precedentemente.

7o) Que en consecuencia, queda sin sustento la tacha de
falsedad del informe técnico producido por el Banco Hipotecario Na
cional a fs. 4655/56 y fs. 4659/62, a lo que cuadra agregar que sus
conclusiones fueron admitidas y meritadas en la Resolución Nº 1067/
79 por emanar de dicha institución -que se expidió a través de la
División Ingeniería Especializadas dependiente de la Gerencia Téc-
nica-, y exhibir suficiente razonabilidad en el contexto de que se
trata.

Por tanto, SE RESUELVE:

Rechazar los recursos deducidos a fs.4711/15. Notifíquese.