RESOLUCION
Nº 27/88

EXPEDIENTE Nº 4332/87

Buenos Aires, 11 de enero de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la Licitación Pública n° 6/86, realizada
a los efectos de contratar la refacción del edificio se-
de de los Tribunales Federales de Mar del Plata, sito en
la calle Bolívar 1052, adjudicada por Resolución n° 351
de fecha 1º de julio de 1986 a la firma "Raffo y
Mazieres S.A."; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 10 el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de ejecutar diver-
sos trabajos adicionales, según el detalle indicado en

el presupuesto obrante a fs, l/3.-.-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto el art. 9°, inc. 5} de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Mayor Gasto, cuyo pre-
supuesto detallado corre a fs. l/3, de AUSTRALES CINCO
MIL CIENTO CUARENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($A
5.140,65).-

2o) Determinar que el pago de -estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley n° 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

4o) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "Raffo y Mazieres S.A.",
la ampliación de la garantía y el sellado de ley corres-
pondiente,-

5o) Aprobar el Plan de Trabajos y

curva de inversiones de fs. 7 que contempla la inciden-
cia en tiempo de estos trabajos.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

6o) Afectar la suma de AUSTRALES CIN-
CO MIL CIENTO CUARENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($A
5.140,65), destinada a atender el gasto emergente de lo
precedentemente dispuesto a la Cuenta "Ampliaciones y re-
moáelaciones - todo el país {1-05-004-4-42-4210-93-01)
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Finan-
ciero del año 1988 (art, 13 de la Ley de Contabilidad).-

7o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración  a sus efectos. Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'