RESOLUCION N°  805/82

REF. N°14 DEL EXPTE. S-858/68

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 8  de julio de 1982.-
Vistas las presentes actuaciones por las
cuales se tramita la construcción del edificio para sede de

los Tribunales Federales de Resistencia; Y

Considerando:

Que la firma contratista de la obra de /

referencia "FERNANDO JORGE CECCARELLI - Ingeniero Civil"} ele-
va el plan de trabajos y curva de inversiones correspondien-
te a los trabajos faltantes, conforme lo establecido eh el
artículo 13-A del Anexo al Pliego Tipo de Bases y Condicio-
nes.

Por ello y teniendo en cuenta lo informa
do precedentemente por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

1o) Aprobar el Plan de trabajos y curva

de certificaciones presentado por la firma "FERNANDO JORGE
CECCARELLI - Ingeniero Civil", contratista de las obras "Tri-
bunales Federales de Resistencia", relacionado con la ejecu-
ción de los trabajos faltantes en la construcción de que se
trata.

2o) Regístrese y devuélvanse al Departa-
mento de Arquitectura, para la prosecución de su trámite,
Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

JCD

m.d.

A