RESOLUCION Nº 6/80.-

EXPTE. Nº 4770/64 y sus ref. 2,7,12 y 13

-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. Nº 1435/80

Buenos Aires, 15 de enero de 1980.-

■t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .■"■"".      .■"■..!■!      "                                 ■         "                                           ■■"""."■!'" :■"■"■!■!

1                                                                "              ! ■ "■"."!     ."  ■         "    "                            ■!".."  ■"■.■y*."""i":

Viüto el presente'0xpeSieate;Kfi:;:¿|^:<)^^||

78 y sus agregados de "la Subsecretaría de MmixiiMW^^^ñ

por los que se tramita lar constracción del .edlfi?ib\iáí:^il

sede de los Tribunales Federales de Mendozaj y     ' ""-\:;'?i

Considerando i  ■                                                           - .       ''.■'£'■

■ ■     ..f   .    ■       :. "..;■

Que este Tribunal por Hesplacion US 1067/
75 aprobó la actualización del proyecto ds dicho edificib ■■
y remitió las actuacloney al Servicio líacioi^al .de Arqui::':
tectura para--que oste or-sanigno procediera al afuste del ■' ^

presupuesto respectivo,-- ,     ^                                 .   , - ".-; :.

*        ■ ■ •     ■    ■  *  ^  ■■■'■.'

Que en las presentes actuaciones, el men '■:

L

cioiiado Servicio requiere la aprobación de un nuevo pre-
supuesto de mayor gasto por variantes en los rubros? //
obras varias,   equipamiento, _ carpintería interior- de ace» :..■'
ro inoxidable, • carpintería de raadera^ instalaciones eléc
tricas,  instalación Se gas yCáaara transíorñadora cayo'
i:i:por te as c i ende a % 2.9 53.2 81. ?07,02 al que cor r e s ponde.   ''
adicionar la suna de $ 113.131.260,28 en concepto de lio
norarios.

Por ello y teniendo en-cuenta.lo infór-

nado precedentemente por el Departamento de Arcuitectura*
SE RESUELVE:                 "

ls) Aprobar  el presupuesto de mayor gas-

■

to presentado para la construcción de referencia cuyo //

tfU/////////////////f//////f//////y///f///j///////f/$r/

\                              ...

. .     ■                                                                                                       "■                                                                                                                                                                                            "■!...■■

://///////////////////////////////////////////////////////

'"■ 'monto «total' asciende a' la i:;uim Se PESOS í • TBES" MIL SETIÍJHTA
=.•   Y-tíll.HI¿XiÜífBj3 CUA?ÜOC liSiiTOS POCE MIL SSTECIEE^GS' 3ÉSEHTA:

■''"fciSIOT (f 3.071.lfI2.76?.--).--

.-..'*            2S) Fijar un pXíizo'do dicclocño  (lS) meses /

eant&Jos a partir de la fec¡ia de esta Resolucion para la

+

ejeéiiclárx-'¿e-los trabajos*---

■   ^     3^5 -Ho^uerir 'al Servicio IT^cional-de Araaitac

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "                                              ■"

. tura" iwíjéuté dlligona:l¿imíento de loa rubros Taita-utas y    ■
la fijación de una fecha definitiva para5, la tei* mí nación
de la obra y habilitación d,2l e&inxio,-

■     -      h&) "Hcgrstr^G, hác^s c saber ai Donar tárjente1

■v '

1                                                                                  H.

de -Arquitectura y al Servicio ITaai;onal de ArauitbctoráV......

rejiiítÉisé a Xa Subsecretaría ue Adüíiaistracion,  a sus //    '
efectos. Dése-intervención al Registro do Inmuebles' Ju :-."';

diciales ■-■'■■•   ■      ■::."■'■■'   /N                                                      '         '     .'VJ!;-                       ■  '   c;'