RESOLUCION N° 779/81

REF.N°4 DEL EXPTE. S-3864/75
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 24 de junio de 1981

Visto el presente expediente Nº235.031/78

y sus agregados del registro de la Subsecretaría de Administra

ción, por los que se tramitan los trabajos de re acondiciona—

miento del inmueble sito en la calle 54 N°566 de la ciudad de

- La Plata (Buenos Aires) ; y

Considerando:

Que este Tribunal, mediante Resolución N°

267/79, autoriza a la Subsecretaría de Administración, a con-
tratar directamente con el Servicio Nacional de Arquitectura,
la ejecución de los referidos trabajos, conforme al presupues-
to elevado oportunamente por el importe de $ 43.839.272.-

Que, con posterioridad, fueron transferi-
das, en concepto de mayores costos y actualización del presu- 
puesto, las sumas de $ 10 2.599.584.- (Resolución N°507/80) y
$ 65.500.000.- (Resolución N°399/8l).-

Que el mencionado Servicio solicita una
nueva transferencia de fondos, originada en mayores costos de

los   trabajos pendientes de ejecución y gastos generales  de  la
obra de que  se   trata,  por  lo que  corresponde  transferirle   la
suma de   $  136.905.985.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informa.- ;
do precedentemente por el Departamento de Arquitectura,

SE   RESUELVE:

1o) Autorizar a la Subsecretaría de Admi-

nistración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Ar
quitectura la suma de PESOS: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NO 
VECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO //////

($ 136.905.985.-), por la ejecución de las obras de referencia-

2°) Imputar el presente gasto a la Cuenta 
"Sobrantes  de Ejercicios  Anteriores".-

3o)   Regístrese,  hágase  saber y remítanse

a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos- Dése in- 
tervención al  Registro de Inmuebles  Judiciales.-.