RESOLUCION Nº 355/84.

REF. Nº 52 del EXPTE. Nº 5006/64

Buenos Aires, 12 de abril de 1984.-
Visto el presente expediente nº 00845/84

del registro del Departamento de Arquitectura, relaciona-

do con la obra "Juzgado Federal de Santiago del Estero-

Construcción edificio11; y
Considerando:

Que por Resolución nº 716/33 dictada por
esta Corte Suprema con fecha 31 de mayo de 1983 se aprobó
un presupuesto por trabajos adicionales en el cual estaba
previsto la provisión de seis heladeras eléctricas fami-
liar "KOH-I-NOR" modelo 1300/80.-

Que a fs.   1/2 el Servicio Nacional de Ar-

quitectura informa que debido a diferencias de altura entre
esa tipo de heladera y la ventana de los locales,   las  cua-
les  creaban problemas de  accionamiento de estas  últimas,
se propuso el  cambio de  las mismas por "Siam" modelo 80,
de  similares características; quedando  solucionado  con ello
el problema que  se planteaba.

Que a fs.   3 la empresa "Hugo y Juan Carlos

Enrico S.C",   contratista de  la obra,   adjunta el presupues-
to de  la variante por el cambio de heladera,   sin diferencia
de precio,   el cual fue   conformado por el citado  Servicio,
encuadrándose en el Artículo 30 de  la Ley 13.064 de Obras
Públicas.

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
por el Deparmento de Arquitectura a fs. 5/6.-

1º)  Aprobar el presupuesto de variante por

///////////////////////////////////////////////////////////

el cambio de heladeras de  carácter demostrativo,   el cual no
implica diferencia de  costo.-

2o)  Los precios del presente presupuesto han si-
do fijados al mes de  octubre de  1982,   correspondiendo apli-
car las variaciones de  costos  que se produzcan a partir de
esa fecha,   según cláusulas  contractuales.-

3o) La variante mencionada no implica variación
de plazo  contractual.

4º)  Regístrese y devuélvanse al Departamento de
Arquitectura, a sus efectos.  Dése intervención al Registro
de  Inmuebles Judiciales.

FDO: JUAN ESCRIBANO

ES COPIA.-