RESOLUCION
Nº 379/85.-

Expediente Nº642/81 -Ref.n°3-
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires , 23 de mayo de 1985.-

Visto el presente expediente n°365.654/
84 del registro de la Subsecretaría de Administración,
por el cual se tramita la prosecución de las obras co-
rrespondientes al Laboratorio de Toxicología y Química
Legal de la Morgue Judicial; y

Considerando v

Que mediante Resolución Nº1207/80 de es-
ta Corte Suprema, se solicitó al Ministerio de Justicia
de la Nación la prosecución de las obras afrontando los
gastos con cargo a la Cuenta Especial 510 "Infraestruc-
tura Judicial" (Confr.fs.276).-

Que el Ministerio de Justicia encomendó
la realización de las obras al Ministerio de Obras y /
Servicios Públicos, quien mediante el correspondiente
acto licitarlo adjudicó las mismas a la Empresa CE-GE-O.

Que las obras se vieron paralizadas y /

para su continuidad la Empresa Constructora solicita la
resolución de los siguientes puntos:

a)  Contar con la Partida Presupuestaria suficien-
te para el pago de las Certificaciones en término;

b)  Cumplimiento del Decreto 2348/76 para la cer-
tificación de obra;

c)  Liquidación de las actualizaciones e intere-/
ses por pagos anteriores efectuados en mora;

d)  Cumplimiento del Decreto 1186/84 y otorgamien-
to de la prórroga respectiva.- 
////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

Que de acuerdo a lo informado por la Sub-
secretaría de Administración y por el Departamento de /
Arquitectura a fs.335/337, solamente le compete al Poder
Judicial de la Nación cumplimentar el punto a) y transfe-
rir la suma necesaria para proseguir las obras, debiendo
ser resueltos los restantes puntos por el Servicio Nacio-
nal de Arquitectura.-

Que, conforme a lo que surge de la nota /
de fs.330 donde se resume el resultado de la gestión rea
lizada ante autoridades del Servicio Nacional de Arquitec-
tura y representantes de la Empresa CE-GE-O.S.A., con la
liquidación de los montos que surjan de los estudios que
realiza el Servicio Nacional de Arquitectura para cance-
lar las deudas con la Empresa en virtud de la mora en el
pago por certificaciones realizadas, se podrían continuar
los trabajos a partir del mes de junio del corriente año.-

Que la obra de referencia reviste especial
importancia para el funcionamiento de los Laboratorios de
Toxicología y Química Legal de la Morgue Judicial,-

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-
tración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Ar-
quitectura la suma de $a.55.000.000.- con cargo a la Cuen-
ta Especial 510 "Infraestructura Judicial", para atender /
los gastos que demanden las obras en los Laboratorios de
Toxicología y Química Legal de la Morgue Judicial.-

2o) Regístrese y remítanse las actuaciones

a la Subsecretaría de Administración para la prosecución /
del trámite. Dése intervención al Registro de Inmuebles /
Judiciales.-