RESOLUCION Nº 1964/83        Ref.N° 36 del Expte. Nº 1999/74

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1983.-
Vistas estas actuaciones por las que trami-
ta la solicitud de reconocimiento de la variación de la
alicuota del impuesto al valor agregado, formulada por la
empresa "BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.", contratista de la
obra Tribunales Federales de Córdoba, construcción del
edificio, y
Considerando:

Que conforme los términos de la Resolución
N° 1570 de fecha 15 de noviembre de 1982, se autorizó al
Departamento de Arquitectura a evaluar la reclamación efec-
tuada, procediendo en consecuencia a realizar el estudio
obrante a fs. 52/85, agregándose a fs. 86/88 las planillas
correspondientes a actualización monetaria y el certifica
do N° 43 de Diferencia de Costos de Jornales y Materiales
correlativo de los ya tramitados para la obra de referen-
cia. (confr. fs. 200.).-

Que verificada la documentación por la Sub-
secretaría de Administración, y en razón de haber surgido
una diferencia en los valores resultantes, se emitió nue-
vamente, corregido, el certificado N° 43, tomando como
fecha de estudio el 31 de octubre último, de acuerdo a
lo informado a fs. 215.-

Que en virtud de las consideraciones que

informan la Resolución antes citada, corresponde disponer
lo pertinente para aprobación de lo actuado y el pago del
monto total resultante,
Por lo que SE RESUELVE:

////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

1º) Aprobar los estudios practicados en rela-
ción con el reconocimiento de la variación de la alícuota
del impuesto al valor agregado de que dan cuenta estas //
actuaciones y el correspondiente al certificado N° 43 de
Diferencia de Costos y Jornales, según la última evaluación.-

2o) Autorizar a la Subsecretaría de Administra-
ción a liquidar a la empresa "BENITO ROGGIO E HIJOS S.A." /

la suma de PESOS ARGENTINOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SE-
TENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA CON SEIS CENTAVOS //////////
 (Sa. 2.478.130,06.-) en los conceptos indicados.-

3o) Imputar el presente gasto a la Cuenta /
"Plan de Trabajos Públicos (Córdoba)" (1-05-004-4-42-4210-
58-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
Financiero del año 1983.-

4o) Regístrese, comuníquese y pase a la Sub-
secretaría de Administración,  para su cumplimiento.-

b.m

SAC