RESOLUCION N°   48  /83                     REF.Nº 43 del EXPTE. Nº   1999/74

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,  27    de   enero             de 1983.-

Vistas  actas actuaciones,  y   
Considerando:

Que  según  expone  el Departamento de Arqui

tectura en  su informe  de  fs.   33/34,   razones arquitectónicas
y técnico-estructurales hacen aconsejable e imprescindible
la realización de trabajos modificatorios y ampliatorios  en
la obra  "Tribunales federales de  Córdoba",   que perfeccionan
y simplifican el proyecto  original.-

Que por el estado avanzado de la construc
ción y a fin de mantener su coherencia, es conveniente en-
carar estas tareas como ampliación del contrato vigente //
con la empresa "Benito Roggio e Hijos S.A.", adjudicataria
de la licitación de la obra, determinándose luego la even-
tual prórroga de la fecha de terminación, oportunamente es
tablecida.-

Que   se  estima un presupuesto de  $ ///////
678.151.306  con precios a la época de licitación,   para es-
te  adicional,   comprendido dentro de  las prescripciones del
artículo  30 de  la ley 13.064.-
Por lo  que,   SE RESUELVE:

1o) Aprobar el presupuesto por trabajos

adicionales al que  se refieren estas  actuaciones,   corres-
pondiente  a la obra  "Tribunales Federales de  Córdoba",   por
un monto de PESOS:   SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES  CIEN

TO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS ($S 678.151.306.-),

con precios a la época de la licitación, como ampliación
del contrato suscripto con la firma "Benito Roggio e Hijos
S.A.", de acuerdo a lo que prescribe el artículo 30 de la

///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ley 13.064.-

2o)   Imputar el presente  gasto a  la Cuenta "Plan de
Trabajos Públicos   (Còrdoba)"   (1-05-004-4-42-421G-58-01)
del Presupuesto  General de  (Santos para el Ejercicio  Fi-
nanciero del año 1983.-

3o)  Aprobar el reconocimiento de variaciones tío //
costos por aplicación de  la Ley 12.910 y  sus Decretos.Re_
glamentarios,   utilizándole  a esos efectos  la metodología
contractual aprobada y los parámetros detallados  en  el //
aludido presupuésto.-

4°) E1 Departamento de Arquitectura elevará  para  su

consideración el estudio relativo a la  eventual prórroga
de  la fecha de  terminaciòn de  la  obra  con motivo dé  la //
realización de  estos trabajos.

5°)  Regístrese,   comunìquese,   tome   intervenciòn el
Registro de  Inmuebles Judiciales y remítase  a la Subse-
cretaría de Administración para la prosecución del trámi
te y el cumplimiento  de  los requisitos a los que   se  alude
en el punto 4o  del informe  de  fs.   33/34. -
s.t./A.