RESOLUCIÓN
Nº 1857 / 96

EXPEDIENTE N°  1.248/96
ADMINISTRACIÓN GENERAL
1901

Buenos Aires,28 de octubre de 1996.

Vistas las presentes actuaciones, por

las cuales tramita la aprobación del certificado de li-
quidación final de la obra pública de adecuación del
edificio sede de la Subsecretaría de Administración,
sito en la calle Sarmiento 875/77 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución n° 1061 de

fecha 29 de octubre de 1991, se aprobaron las actas de
recepción provisional y definitiva de los trabajos con-
tratados con la firma "Calcaterra S.A. (confr. fs. 13);

Que la ex Prosecretaría de Arquitectu-
ra ha elaborado el certificado de liquidación final de
la obra pública precedentemente citada, de cuyo resumen
surge un saldo a favor de la firma contratista que as-
ciende a la suma total de Pesos Ochenta y seis con cua-
renta y tres centavos ($ 86,43), en concepto de compensa
ción financiera por el plazo de vencimiento del certifi-
cado de obra n° 11;

Que la Dirección de Infraestructura

Judicial ha prestado conformidad a la aprobación del
certificado de liquidación final de que se trata (fs.
29/31).

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el certificado de liquida-
ción final, obrante en tres ejemplares a fs. 1/9 de es-
tas actuaciones, referido a la obra pública mencionada.

2o) Afectar el gasto que resulta del
certificado aprobado y que asciende a la suma total de

Pesos Ochenta y seis con cuarenta y tres centavos ($
86,43), con cargo a la Cuenta "Otros N.E.P." (05-17-00-
00-01-0097-3-8-9-00000-1*1.3) del Presupuesto General de
Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1996, y auto-
rizar a la Subsecretaría de Administración para abonar a
la ex contratista "Calcaterra S.A.", la suma indicada.

3o) Regístrese, Hágase saber a la Di-
rección de Infraestructura Judicial. Remítanse las actua-
ciones a la Subsecretaría de Administración, para la no-
tificación pertinente y a sus efectos. Tome previa inter-
vención el Registro de Inmuebles Judiciales.