RESOLUCION Nº1343/88                                                                      EXPEDIENTE N° 5777/88

J.399

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1988.-

En atención a lo informado preceden-
temente por el Departamento de Arquitectura respecto a
la posibilidad de reducir el plazo de ejecución de las
obras autorizadas por Resolución Nº 1304/88 -confr. fs.
167- circunstancia que permitirá una mas rápida ocupa-
ción por parte del Archivo General del Poder Judicial
del inmueble situado en el Dique 1 Sección 2 del Puerto
de Buenos Aires,

SE RESUELVE:

Disponer que el plazo de ejecución

de la licitación autorizada por la mencionada resolu-
cion, deberá establecerse en la cantidad de noventa (90)
días corridos.-

Regístrese, hágase saber al Departa-
mento de Arquitectura y devuélvanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, otorgándole carácter
preferencial a su trámite.-