RESOLUCION Nº 784/87                                         EXPEDIENTE Nº 3701/87

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con la ejecución de las obras de modificación
en las instalaciones eléctricas del Centro de Informáti-
ca Judicial del Palacio de Justicia; y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 663 dictada por

esta Corte Suprema con fecha 17 de octubre de 1986, se
adjudicó a la firma "Hoffmann Breustedt S.A." la licita-
ción pública Nº 18/86 para la realización de dichas
obras.-

Que a fs. 7 el especialista en electro-
mecánica del Departamento de Arquitectura informa sobre
la necesidad de agregar nuevos trabajos a los ya autori-
zados.-

Por ello y de conformidad con el art.
9º c) de la Ley nº 13.064 de Obras Públicas,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el mayor gasto, cuyo presu-
puesto detallado obra a fs. 1/5, por variantes de obra,
que asciende a AUSTRALES TRESCIENTOS CINCUENTA / / /
($A 350.-).

2º)  Afectar dicha suma, destinada a

atender el gasto emergente de lo precedentemente dispues-
to a la Cuenta: "Honorarios y retribuciones a terceros"
(1-05-002-1-12-1220-230) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1987.-

3º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

4o) Aprobar el reconocimiento de varia-
ciones de costos por aplicaci6n de la Ley N° 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada*-

5o) Fijar que, por donde corresponda,

se solicite a la firma "HOFFMANN BREUSTEDT S.A." la am-
pliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
diente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

6o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.  Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-