RESOLUCION Nº 740/80.

Ref. Nº 13 del Exp. N° 1.999/74 -

SUPERINTENDENCIA.-

Buenos Aires, 23 de junio de 1980.-
Visto el presente expediente Nº 10.082/80

del registro del Departamento de Arquitectura, por el cual esta
dependencia solicita la aprobación de los reajustes practicados
al presupuesto oportunamente presentado por la firma "Benito Ro-
ggio e Hijos S.A.", adjudicataria de la obra "Tribunales Federa-

les    de Córdoba"    (Confr.    Resolución del Tribunal Nº    569/80),      con

motivo de las modificaciones del sistema de fundación que tramitan

por expediente Nº 10.081 de    dicho registro;

SE RESUELVE:

Aprobar los reajustes practicados en el Presupuesto
Detallado y Plan de trabajos presentados por la empresa "Benito
Roggio e Hijos S.A.", adjudicataria de la obra "Tribunales Fede-
rales de Cordoba", con motivo de las modificaciones del sistema
de fundación dispuestas luego del ensayo de suelo correspondien-
te practicado por la citada empresa.-

Regístrese y devuélvanse al Departamento de Arquitec-
tura, a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles

Judiciales.-

j.c.d.