RESOLUCIÓN
Nº 2605 / 96

EXPEDIENTE  N° 30819/96

ADMINISTRACIÓN GENERAL
A.   2009

Buenos  Aires, 11 de diciembre de 1996.

Visto y considerando;

Que de las actuaciones del expediente

N° 804.782/92, del registro de la ex Prosecretaría de
Arquitectura, resulta que la obra de construcción de los
Tribunales Federales de Viedma se ha erigido separada de los ejes
medianeros, en oposición al diseño del proyecto aprobado por el
Tribunal, no obstante la afirmación del asesor estructural de
dicha dependencia de que era realizable sin variantes, con solo
respetar la documentación contractual.-

Que, según ha advertido la dirección

de la obra, la consecuente economía de obra que propiciara, no
retribuye el perjuicio que significa disponer de menor superficie
útil en el edificio.-

Que también se ha construido una losa

de subpresión con una configuración diferente de la prevista en
el contrato, cuestión que ha originado el reclamo de la
contratista tendiente al reconocimiento del mayor volumen de

hormigón en su construcción, y respecto de la cual se aprobaron
los planos previos a su ejecución, sin constar su conveniencia
técnica-económica y aprobación de este Tribunal (exptes. 366/91 y
721.080/92 del registro de la ex Dirección de Arquitectura),-

Que   -asimismo-,   del   expediente

1,296/93 surge que el certificado de liquidación final de la obra
arroja un saldo a favor del Poder Judicial de la Nación , por el
importe total de pesos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y dos con sesenta y nueve centavos ($ 64.442,69), el que
compone un balance de economías y demasías y rectificación de la
certificación provisoria, por cuya razón corresponde esclarecer
si se ha obrado con la diligencia necesaria para evitar el
referido balance negativo para este comitente en la oportunidad
de la emisión del cierre final de cuentas.-
Por ello, SE RESUELVE:

1º)  Instruir  a  la  Secretaría  de

Auditores Judiciales para que tramite la información sumaria
destinada a esclarecer Xa comisión de irregularidades en la
ejecución de la obra pública de construcción de los Tribunales
Federales de Viedma, individualizando a sus responsables y
propiciando, si correspondiere, la formación de sumario (art. 11
del Reglamento de Investigaciones aprobada por la Acordada N°
8/96).-

2o)   Regístrese  y  remítanse   las
actuaciones a la Secretaría de Auditores Judiciales.-