RESOLUCION Nº 192/87.-                                      EXPEDIENTE N° 3073/87 -S.S.A.-

Buenos Aires, 6 de marzo de 1987.-
Vistas las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de esta Corte Suprema Nº/
351 dictada con fecha 1º de julio de 1986, se adjudicó a
la firma "RAFFO Y MAZIERES S.A." la Licitación Pública Nº
6/86 para la ejecución de las obras de refección del edi-
ficio de la calle Bolívar 1052, sede del Juzgado Federal
de Mar del Plata, por un importe de $A 344.694.-

Que a fs. 10/11 el Departamento de Arquitec-
tura informa respecto de la necesidad de aprobar presu- /
puestos por trabajos adicionales y prórroga en el plazo /
de la Obra.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detalla-
do obrante a fs. 4/5 de trabajos adicionales por mayor me-
traje de items de contrato a reajuste cuyo monto asciende
a AUSTRALES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCO CEN-
TAVOS ($A 9.226,05), como ampliación del contrato suscrip-
to con la firma "RAFFO Y MAZIERES S.A.".-

2o) Aprobar el presupuesto detalla-
do a fs. 6/7 de un "MAYOR GASTO" -por trabajos adiciona- /
les- cuyo monto asciende a AUSTRALES SEISCIENTOS DOCE CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS ($A 612,91), como ampliación del con-
trato suscripto con la firma "RAFFO Y MAZIERES S.A.".-

3o) Otorgar a la firma "RAFFO Y MA-
ZIERES S.A." una ampliación del plazo contractual de obra
de seis (6) días corridos, llevando la nueva fecha de ter-
minación de los trabajos al 25 de marzo de 1987.-

/////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

4o) Determinar que el pago de estos traba-
jos se realizará conforme a las certificaciones que emita el
Departamento de Arquitectura.-

5o) Aprobar el reconocimiento de variacio-
nes de costos por aplicación de la Ley Nº 12.910 y sus decre-
tos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la metodolo-
gía contractual aprobada.-

6o) Fijar que -por donde corresponda- se /

solicite a la firma "RAFFO Y MAZIERES S.A.", la ampliación /
de la garantía y el sellado de Ley correspondiente.-

7o) Determinar que los trabajos referidos

se encuentran comprendidos dentro de los Artículos 9º b) y /
30° de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.-

8o) Afectar el presente gasto -que ascien-
de a la suma de AUSTRALES NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y //
OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($A 9.838,96)- a la Cuenta:
"Ampliaciones y remodelaciones -todo el país" (1-05-002-4- /
42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejer-
cicio Financiero del año 1987 (Artículo 13 de la Ley de Conta-
bilidad).-

9o) Regístrese, hágase saber al Departamen-
to de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la Subsecre-
taría de Administración a sus efectos. Dése intervención al /
Registro de Inmuebles Judiciales.-

ame.-