RESOLUCION Nº992/89                                                                        EXPEDIENTE Nº 1425/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

GME886

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 984 se aprobó

el acta-acuerdo con la empresa Forma Arquitectura, refe-
rente a la obra de refacción y ampliación del inmueble
de la Cámara Federal de Rosario, por la que se acordó
una prórroga de 75 días, en el plazo de obra.-

Que la Prosecretaría de Arquitectura

eleva para su aprobación el nuevo Plan de Trabajos y Cur-
va de Inversiones conforme a lo convenido con la empre-
sa.-

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo Plan de Traba-
jos Y Curva de Inversiones, de la obra pública de refac-
ción y ampliación del inmueble de la Cámara Federal de
Rosario, a cargo de Forma Arquitectura S.R.L.-

2o) Regístrese, y remítanse las ac-
tuaciones a la Prosecretaría de Arquitectura.-