RESOLUCIÓN                                                              EXPEDIENTE N°      1279/92

N° 534/92                                                              SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.574

Buenos Aires, 11 de junio de 1992.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la obra pública de renovación de la insta-
lación de gas del edificio sede de la Cámara Federal de

Comodoro Rivadavia, adjudicada a la firma Altieri e Hi-
jos S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que de los informes de la Prosecre-
taría de Arquitectura de fs. 28 y 31, y constancias que
les preceden, resulta acreditado un acontecimiento de
origen natural extraordinario -marejada del día 21 de
marzo ppdo.- que afectó la ejecución de la obra señala-
da, por cuya razón dicha dependencia propicia la amplia-
ción del plazo de ejecución en veintiséis (26) días, ele-
vando un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Aprobar el nuevo Plan de Trabajo

y Curva de Inversiones de fs. 29/30, referido a la obra
pública de instalación de gas en el edificio sede de la
Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y fijar como fecha
de terminación de la obra el 30 de abril de 1992.

2°) Regístrese, comuníquese a la Pro-
secretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.