RESOLUCION                                     EXPEDIENTE N° 510.736/92

N° 1528 / 96                                    ADMINISTRACION GENERAL

Buenos Aires, 9 de octubre de 1996
VISTO:

Que por nota del 10 de febrero de

1992 la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., contratista de la
obra de construcción del edificio de los Tribunales Federales de
la Ciudad de córdoba, solicitó en los términos del decreto 211 de
1992 la liquidación del saldo de los créditos reconocidos en su
favor mediante las tres Actas de Acuerdo suscriptas el 1º de
octubre de 1987 por la señora Directora General de la Subsecre-
taría de Administración del Poder Judicial de la Nación, en
ejercicio de las facultades a la sazón delegadas por esta Corte
-resolución 788 de 1987, dejada sin efecto por Xa acordada 25 del
23 de mayo de 1995- (cfr. fs. 1/2).

CONSIDERANDO:

Que si las mencionadas Actas de

Acuerdo habían reconocido a la empresa interesada créditos por un
importe total de Australes Cinco millones ciento siete mil
quinientos ochenta y ocho con dos centavos (A. 5.107.588,02), a
valores del 31 de enero de 1987, en concepto de diferencias de
actualización monetaria y gastos financieros e improductivos
previstos por los arts. 2o del decreto 1618/86, y 6o y 11° del
decreto  1619/86   (fs.   88/95),   En  coincidencia  con  las

prescripciones del art. 1º del decreto 1621/ 86, las actas en
cuestión establecieron que el pago habría de efectuarse en diez
cuotas anteriores a la fecha de vencimiento, mediante la
aplicación de un índice que registrase diariamente la evolución
del promedio de las tasas efectiva mensual activa regulada y de
descuento de certificados de obras públicas del Banco de la
Nación Argentina. Además, fijaron un plazo de pago de quince días
corridos, vencido el cual debía añadirse "un interés adicional al
mecanismo de ajuste mencionado en el artículo 1º del decreto 1621
de 1986, y en carácter de punitorio, equivalente a la mitad de la
tasa regulada del Banco Central de la República Argentina durante
todo el curso de la mora";

Que el 25 de febrero de 1992,  la

Sra. Directora General firmó el acta de fs, 71 en la cual, sobre
la base de los cálculos elaborados por el Departamento de Audi-
toría y Control de Gestión de la Subsecretaría de Administración
a fs. 3/70, fue determinado el saldo favorable a la empresa inte-
resada en la cantidad de Pesos Dieciséis Millones setecientos
cincuenta y un mil quinientos setenta y cuatro con noventa y tres
centavos ($ 16.751.574,93) a valores del 1º de abril de 1991. Por
dicho importe fueron suscriptos los respectivos formularios de
requerimiento de pago de deuda consolidada {v. fs. 72/74);

Que el 12 de mayo de 19 92 la Comi-
sión Liquidadora Ley 12.910 de la Dirección General de Arqui-
tectura y Servicios, cuya intervención fue requerida por el Señor
Presidente del Tribunal, produjo el informe n° 18/92, de conformi-
dad con el cual el saldo pendiente de pago se limitaba a la canti-