RESOLUCIÓN Nº242/95                                    EXPEDIENTE Nº 4314/95

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

249

Buenos Aires, 8 de marzo de 1995.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de reparación integral
de la cubierta de techos de la Planta de Producción, si-
ta en la calle Villarino 2010 de esta ciudad, adjudicada
a la firma "Bau-Tec S.A."; y

CONSIDERANDO:

Que los trabajos indicados en el vis-
to fueron concluidos por la firma contratista, habiéndo-
se aprobado el Acta de Recepción Provisional respectiva,
mediante Resolución nº 20 de, fecha 8 de enero de 1993
(fs. 12);

Que la Prosecretaria de Arquitectura

eleva para su aprobación el Certificado Final de Cierre
de Cuentas pertinente (fs. 1/9; 15/16), el que ha sido
suscripto por la empresa mencionada con reserva de dere-
chos en virtud del reclamo interpuesto mediante nota de
fecha 3 de marzo de 1993, por la que solicita el pago de
la suma de $ 4.448,93 que resulta de la diferencia del
aumento del 16% al 18% de la alícuota del Impuesto al
Valor Agregado (confr. fs. 2/3 del expte. nº 721.912/93);

Que si bien el  Impuesto al Valor

Agregado, por su naturaleza, recae en el consumidor fi-
nal, que en el caso de la obra pública es el comitente
estatal, el contratista es el obligado al pago y -por
consiguiente- debe incluirlo en el precio de la obra;

Que no obstante, la adjudicataria no

estableció su inclusión en su propuesta, a lo que no obs-
ta que las normas impositivas prevean su no discrimina-
ción en los actos gravados, entre los que no se compren-
de a la oferta;

Que siendo así, no existen elementos

de juicio que prueben de manera concluyente la inclusión
de dicho insumo, y -menos aún- su real incidencia en el
contrato celebrado;

////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

Que por lo demás, con independencia

del tratamiento impositivo del gravamen, a los efectos
del contrato de obra pública, el reconocimiento de las
variaciones de la alícuota del mismo, constituye un costo
más susceptible de encuadramiento en el apartado j), inci-
so A) del art. 4o del decreto 2 348/76, por cuya razón y
en orden a lo dispuesto por los arts. 7º, 10° y 13° de la
Ley de Convertibilidad, corresponda la desestimación del
reclamo incoado.

Por ello, SE RESUELVE:

1º) No hacer lugar al reclamo inter-
puesto por la firma "Bau-Tec S.A.", en concepto del impor-
te que resulta de la diferencia del aumento de la
alícuota del Impuesto al Valor Agregado, en orden a las
consideraciones expuestas.

2o) Aprobar el Certificado de Liquida-
ción Final, obrante en tres ejemplares a fs. 1/9 de estos
actuados, referido a la obra pública mencionada.

3o) Regístrese, llágase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios, y remítanse
las actuaciones a la Prosecretaría de Arquitectura, a los
efectos de que por su intermedio notifique a la firma
"Bau-Tec S.A.". Tome previa intervención el Registro de
Inmuebles Judiciales.