RESOLUCION Nº 1454/82.-        Ref. Nº 49 del Expte. Nº 4770/64
 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1982.-

Visto el presente expediente relacionado /
con la obra de instalación de gas y red correspondiente /
en el nuevo edificio de los Tribunales Federales de Men-
doza, de la cual es contratista la firma "CAÑOGAS, de Jo-
sé S. Galiana", y
Considerando:

Que por Resolucion Nº 313 de fecha 26 de /
marzo ppdo. se transfirió a la citada firma la suma de
$ 12.028.522, en concepto de actualización e intereses /
por mora en el pago del Certificado de Obra N°2 corres-
pondiente a dichos trabajos (confr. Fs. 10).

Que de conformidad con lo expuesto a fs. 19/
21 por el Departamento de Arquitectura y teniendo en cuen-
ta las constancias de ambos, corresponde modificar la Re-
solución Nº 313/82 en cuanto al monto total a transferir, 
reconociéndose a favor de "CAÑOGAS, de José S. Galiano" /
la suma de $ 27.131.452, resultante del nuevo estudio rea-
lizado a fs. 18, referente a la actualización e intereses
por mora del aludido Certificado de Obra Nº 2.
Por ello SE RESUELVE:

1º) Modificar el art. 1º de la Reso-
lución Nº 313/82 con referencia a la suma a liquidar a la
firma "CAÑOGAS, de José S. Galiano", la que asciende a /
PESOS: VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 27.131.452.-).

2o) Encomendar a la Subsecretaría de

Administración la agilización de los trámites para su li-
quidación y pago antes del día 11 de noviembre próximo a
fin de evitar una nueva actualización»

3o) Imputar el gasto a la cuenta "So-
brantes de Ejercicios Anteriores.

/////////////////////////////////////////////////////////

Urgente

////////////////////////////////////////////////////////

4º) Regístrese, comuníquese al Depar-
tamento de Arquitectura y devuélvase a la Subsecretaría de
Administración, a los efectos dispuestos.
j.c.d./m.c.r.

A