RESOLUCION
Nº 910/87

EXPEDIENTE Nº 3946/87

Buenos Aires, 16 de octubre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la ejecución de las obras de remodelación
del edificio sede del Juzgado Federal de 1ra. Instancia
de Mar del Plata (Buenos ñires); y

Considerando:

Que por resolución Nº 351 dictada

por esta Corte Suprema con fecha 1º de julio de 1986 se
adjudicó a la firma "RAFFO Y MAZIERES S.A." la licita-
ción pública nº 6/86 para la realización de las referi-
das obras.-

Que a fs. 8 y 11 el Departamento de

Arquitectura informa sobre la necesidad de introducir
diversas modificaciones en los trabajos ampliatorios que
se están realizando.-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto por el art. 30° de la ley 13.064.-

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el "mayor gasto", cuyos

presupuestos detallados obran a fs. 2/3 y 5/6 por la su-
ma de AUSTRALES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($A 15.421,42).-

2o) Establecer que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3°) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos, por aplicación de la Ley 12.910 y
su decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada,-

4o) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "RAFFO Y MAZIERES S.A.", la
ampliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
diente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5o) La suma destinada a atender el

gasto emergente de lo precedentemente dispuesto deberá
afectarse a la Cuenta Especial 510-Infraestructura Judi-
cial "Ampliaciones y Remodelaciones -Todo el País-"
(1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1987.-

6o) Determinar que la incidencia en

tiempo de estos trabajos adicionales con respecto al pla-
zo contractual será tramitada conjuntamente con otras am-
pliaciones en estudio..-

7º) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése in-
tervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-