RESOLUCION N° 548/78                      EXP. N° 1.148/74 - SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 10 de julio de 1978.
Visto el presente expediente n° 155.148/73 y su
agregado n° 236.206/78 del registro de la Dilección Administrativa y
Contable del Poder Judicial de la Nación, por los que se tramita la re-
paración del tejado de la cúpula, reposición del cielorraso y trabajos
de pintura general en el Juzgado Nacional de Primera Instancia Especial
en lo Civil y Comercial n° 42 de la Capital, sito en el inmueble de U-
ruguay 714; y

Considerando:

Que mediante Resolución n° 308/74 (Confr. fs. 14) se
autorizó a la Dirección Administrativa y Contable a contratar directa
mente con el Servicio Nacional de Arquitectura la ejecución de las re-
feridas obras, conforme al presupuesto elevado oportunamente por la su
ma de $ 36.907.

Que, por Resolución de este Tribunal n° 378/76 (Confr.
fs. 25/26) se autorizó la transferencia, en un monto que incluía otras
obras, de $ 740.742, en concepto de mayor costo por los trabajas aludidos.

Que por expediente DAC n° 236.206/78, el citado orga-
nismo estatal presenta la liquidación final de los trabajos, por un im-
porte total de $ 827.467, correspondiendo, en consecuencia, transferir
a dicho Servicio la suma de $ 49.818.

Por ello, y teniendo en cuenta lo informado preceden
teniente por la Dirección Administrativa y Contable y la conformidad pres-
tada por la Intendencia del Palacio a fs. 3 y vta.,
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1o) Autorizar a la Dirección Administrativa y Coatable
a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura la suma de
PESOS: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO ($ 49.818), por la ejecu-
ción de los trabajos de referencia.

2°) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobrantes
de Ejercicios Anteriores".

3o) Regístrese y devuélvanse a la citada Dirección, a
sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.