RESOLUCION Nº 1147/83.

REF.Nº 26 del EXPTE. Nº 858/68

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 26 de julio de 1983.-

Visto el presente expediente nº 338.654/
83 del registro de la Subsecretaría de Administración, re-
lacionado con los trabajos de instalación de aire acondi-
cionado en el edificio en construcción para sede de los 
Tribunales Federales de Resistencia; y
Considerando:

Que por Resolución Nº 1155/82 dictada por
esta Corte Suprema se le adjudicó a la firma "Termair S.A."
la realización de los trabajos de referencia por un impor-

te de $a. 155.689,30.-

Que a fs. 13/14 el Departamento de Arqui-
tectura informa que durante el proceso de ejecución de los

trabajos, razones de orden técnico, hacen aconsejable el //
cambio de las electrobombas centrífugas previstas original.
mente.

Que asimismo, dada la situación especial en
que se encuentra la obra debido a que el contratista Ing.

Civil Ceccarelli solicitó la transferencia del contrato y

hasta que no se resuelve esa situación y con el objeto de
no verse perjudicada la firma "Termair S.A." en su avance
de obra, resulta aconsejable encarar,por intermedio de la
citada firma, imprescindibles trabajos de ayuda de gremio
los que se encuentran detallados en el presupuesto adjunto
a fs. 1/12.

Por ello y teniendo en cuenta lo estableci-
do en el Artículo 30 de la ley de Obras Públicas Nº 13.064.-

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por tra-

bajos adicionales a los que se refieren estas actuacio-
nes, correspondiente a la obra "Tribunales Federales de
Resistencia-Instalación de Aire Acondicionado", por un
importe de PESOS ARGENTINOS: QUINIENTOS SETENTA PESOS /
CON CUARENTA Y SOS CENTAVOS ($a 570,42), con precios //
nuevos a época de renegociación del contrato, como am-
pliación del mismo suscripto con la firma "Termair S.A.".-

2º) Imputar el presente gasto a la

Cuenta "Plan de Trabajos Públicos-Chaco" (1-05-004-4-42-
4210-56-01) del Presupuesto General de Gastos para el

Ejercicio Financiero del año 1983.-

3º) Aprobar el reconocimiento de va

riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la
metodología contractual aprobada y los parámetros detalla
dos en el aludido presupuesto.-

4º) Solicitar a la firma "Termair S.

A." la ampliación de la garantía y de sellado de ley co-
rrespondiente.

5º) Regístrese, hágase saber al Depar-

tamento de Arquitectura y remítanse a la Subsecretaría de
Administración, a sus efectos.Dése intervención al Regis-
tro de Inmuebles Judiciales.-

s.t.