RESOLUCION N° 567/78

EXPTES. Nros.  755/73;  3540/72; 4.922/
76 y 3.601/75 - SUPERINTENDENCIA-

Ver Res.N° 1472/80

Buenos Aires, 13 de julio de 1978.
Visto el presente expediente N° 238.001/78 y
sus agregados del registro de la Dirección Administrativa y
Contable del Poder Judicial de la Nación, y
Considerando:

Que por las presentes actuaciones el Servicio
Nacional de Arquitectura acompaña la actualización de los
presupuestos por las obras de ampliación del comedor y ser-
vicios sanitarios de la  Comisaría del Palacio y la instala-
ción de  una nueva red de alimentación de agua  corriente y
construcción de cisterna en dicho inmueble.-

Que para los trabajos de referencia se han e-
fectuado hasta el momento las transferencias de fondos deta-
lladas en el informe precedente de la Dirección Administra-
tiva y Contable, correspondiendo, en consecuencia, transfe-
rir a dicho Servicio la suma de $ 25.414.458.-

Por ello;
SE RESUELVE:

1°) Autorizar a la Dirección Administrativa y
Contable del Poder Judicial de la Nación a liquidar y trans-
ferir al Servicio Nacional de Arquitectura la suma total de
PESOS: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 25.414.458.--), según el si-
guiente detalle:
- $ 16.881.221.— para la obra de ampliación del comedor y

construcción de servicios sanitarios en
////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

la  Alcaidía  del Palacio;
- $    7.357.233.— para los trabajos de ampliación de servi-

cios sanitarios en la citada Alcaidía;  y

- $    1.176.004,— para  las otras de instalación de una nue-
va red de alimentación de agua  corriente
y construcción de  cisterna en el Palacio
de Justicia.-

2°)  Imputar el presente gasto a la  Cuenta "So
brantes de Ejercicios Anteriores".-

3°)  Regístrese y devuélvanse a la  citada Di-
rección,  a  sus efectos.  Dése  intervención al Registro de In-
muebles Judiciales.-

Expedientes N° 155.823/73; N° 2l8.784/77 y agregados

EPF

Ref.: Palacio de Justicia, transferen-
cia de fondos al Servicio Nacional
de Arquitectura, por mayores cos-
tos en distintas obras.-

SEÑOR DIHSCTOH GENERAL :

Atento a lo solicitado por el Servicio Na

cional- de Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Transpor-
te y Obras Publicas de la Nación , a fs» 1 y 2 del Expte. NQ //
238.001/78, referente a las transferencias de fondos por reajustes
presupuestarios de mayores- costos de materiales y jornales actua^
Usados al 31-3-78, para la prosecución de distintas otras, /
que actualmente se ejecutan, en. eL edificio del Palacio de Justicia
de la jüaclánj sste Departamento, ha. realizado la verificación de /
los datos jexpufist93 en cada. cuenta.,, informando al respecto lo si-
guiente t-\ - .

lo) Cuenta 0^3^15/13 - Ampliación comedor y Servicios Sanitarios

en Comisaria^-                       "

T                                                                  -

Inversiones contabilizadas al 31-3-78            $ 13.190.177,00
Estimación obras faltantes a partir del'

1-4-78.................................     : S '7.7?4>.000,00

$ 20,984-. 177,00
Dirección e inspección (6% dé

$    20.98^,177}00).......................        &    1.259.051,00 •

íotal       .$  22•24-3.22b,00
A deducir  :  fondos  transferidos

Libramiento de Pago NQ OO8N--3/75  í

$       302.176,00
Libramiento de Pago Kfl 02J5-2/76  1                                        :.

$ 1.727.799.00              ,     ________ _.  :  ...

.....Li bramiént'o-de Pago'N1TO4-8H-9/77":---............."

. -^«332,0.^2 400 Total    S  5.362.OO7.OO
Impoorte pendiente de ingreso       § 16.Sai.221,00

2o) Cuenta D -51»15/8 - Ampliación servicio sanitario en Alcaidía

Inversiones contabilizadas al 31-3-78            $     5.4-76.383,00
Estimación obras faltantes a partir

r              _                del 1-4-78                             S    2.0^0.000,00

-              I    7.516.3^3,00

Dirección e inspección 6% de S7.516.383^-    $        fr50.983.00

Total  '          I    7.967.360,00

A deducir  :  fondos  transferidos

Lib.  de Pago HQOO59-2/72    $      38.621,00

Ir             "       HQ 04-70-9/72    $       32.178,00

'»           "      NQO293-5/73    $ '     8.122,00

11           »      NQ 04-70-9/74-   $      17.64-0,00

11           "      NQ 0102-5/7 5    $      51.487,00

"           "      NBOO85-1/75   $      4-0.618,00

"    "  Na 0101-7/76 S 34-5.750,00

NQ0255-2/76 S  75.717.00  S   6io,l^t^.oo

Importe pendiente de ingreso    § 7.357.233«00

•-.///

.    ,    - -.'.h                                                                                                                                                                       ' : -

3°) Cuenta D~ ^15/22 » Hueva red de alimentación^de a^ua co~
rriente y construcción cisterna.-. ~"

Inversiones contabilizadas al 31-3-78 /• $  ^.139.111,00.....

Estiaaación obras faltantes a partir

del l-V-73                         $    650.000,00

Parcial contrato por provisión y colo-
cación tablero eléctrico(estimación

mayor costo)......................... $    250.000,00

$  5.039.111,00

Dirección e inspección (6% de

$ ?.O39-Hl»oo)...... $   302.3^7,00

Total         I  5.341.^50,00

"A deducir : fondos transferidos

Lib. de Pago Nf> 0100-9/76 $ 667.636,00
" » " NQ 0509-8/76 $ 838.54-9,00
"  "  "  ND 0365-6/77 $1.499.318,00

11  "  "  NO 0886-0/77 $1,159.9?1.00 S  4.165.V?jf«OO
Importe pendiente de ingreso    ~  @  1.176.004,00

.                                                                                                                                                                                                                                       .

Resumiendo, los fondos a transferir de
las distintas cuentas precedentes, son los siguientes :

1Q) Cuenta D 3^15/18 „;.„«.... +---\..$     16,881-221,00

2^0) Cuenta D 5^15/8 ..........,.......$       7.357.233.00

32) Cuenta D 3^15/22...................$       1.176.004,00

Importe total    }     25.M-14.4-5«>00

Atento a que el Servidio Macional de
Arquitectura manifiesta la necesidad de contar con los fondos

requeridos, se estima correspondería - salvo mejor opinión —
solicitar de la Superioridad la autorización para realizar la
transferencia" de fondos al mencionado Ente Estatal por un to-
tal de $ 25.LhLlf,1f58, —, a efectos de financiar las obras men-
cionadas • -  "   -   . - • ........,,•«„,,,,............

+   ♦

íío contando estas  obras  con partida

especifica en-el Plan de. Traba josPdblieos-, - debería realizársela
^mejacionada inversión con cargo a la cuenta ."Sobrantes, de E;je:r
, eicios Anteriores.-

"DEPARTAM3HT0 OBRAS,£/   de   junio de 1978^        [                         "'

///nos Airesh<^bojunio de  1978

L -

-    Visto el informe que antecede que es-
ta Dirección General hace suyo, remítanse las presentes actua-
ciones - previo pase al Departamento Contaduría para, su imputa,
cion presupuestaria -, a la Secretaría de Superintendencia^-pa
ra su conocimiento y fines que estime corresponder.-

Dése a la presente el carácter de muy
atenta nota de remisión.--