resolucion nº 184/79.-

EXP. Nº   3.882/75 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,     13       de marzo  de 1979.-

Visto el presente  expediente Nº  242.653/78 y su agre-

gado Nº 177.899/75  del  registro  de la  Subsecretaría   de Adminis-

tración,   por los que   se  tramita  la  reposición de mangueras y /

otros elementos faltantes en los nichos del   servicio   contra  in-

cendio  en el Palacio de Justicia;   y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 487 del 5 de  junio

de 1975 -Confr. fs. 10 del exp. S.A. Nº 177.899/75- se autori-
zo a la Subsecretaría de Administración a contratar directamen-
te con el Servicio Nacional de Arquitectura la ejecución de di-
chos trabajos, conforme al presupuesto elevado oportunamente /
por la suma de $ 42.494, hablándose transferido al organismo /
estatal  dicho importe mediante Libramiento   de Pago Nº  0271-4

75.-

Que,   el Servicio Nacional  de Arquitectu-
ra  acompaña  la  liquidación final  de las obras  y solicita  la //
transferencia  de  $ 252.423 por actualización del  presupuesto
original en atención a   los aumentos producidos en los  costos /

(Confr.   fs.   1/2  del exp.   S.A.  Nº  242.653/78).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado por la Sub-
secretaría de Administración a fs. 7 del exp. S.A. Nº 242.653/
78,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Admi-
nistración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Ar-/
///////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

quitectura. la sama de PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL /
CUATROCIENTOS VEINTITRES ($ 252.423), por la realización de /
los referidos trabajos.-

2º)   Imputar  el presente  gasto  a  la  Cuenta   "So-
brantes  de Ejercicios Anteriores".-

3º)   Solicitar  del Servicio Nacional  de Arqui-
tectura,   por  intermedio  de  la  Subsecretaría  de  Administración,
un  informe  acerca   de  las razones  de  la  demora  producida  entre
la  transferencia  del importe  correspondiente al presupuesto /
original y la  presentación de  la  liquidación final  de las o-/

bras.-

4º)  Autorizar a   la Subsecretaría  de Adminis-/
tración a  adoptar las medidas necesarias tendientes a proveer
a  la  Intendencia   del Palacio  de  los elementos  de que  se  trata,
de acuerdo  a  lo   sugerido  en el  último  párrafo  del  informe   de

dicha  Subsecretaría  de  fs.   7  (Exp.   S.A.  Nº 242.653/78).-

5º) Regístrese y devuélvanse a la Subsecreta-
ría de Administración, a sus efectos.- Dése intervención al /
Registro  de  Inmuebles Judiciales.-