RESOLUCION N° 986/82        Ref. N°6 del Expte.N°850/76
                                                            -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 12 de agosto de 1982.
Visto el presente expediente N°314.302/82
del registro de la Subsecretaría de Administración, por

el que se tramita la construcción del edificio para sede

del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de General Roca (Río

Negro); y

Considerando:

Que por Resolución N° 45/82 se aprobó el pro-
yecto arquitectónico formulado por el Departamento de Ar-
quitectura de hormigón armado del citado edificio, como

asimismo la documentación pertinente, autorizándose el lla-
mado a licitación para ser efectuada en la segunda quince
na del pasado mes de marzo.-

Que, en consecuencia, se dispuso la imputa-
ción al Plan de Trabajos Públicos (Río Negro) de la suma
de $ 2.400.000.000.-, teniéndose presente que los recur-
sos disponibles del Ejercicio Financiero de 1981 eran de
$ 100.000.000.-

Que mediante Acordada N°4/82, esta Corte Su-
prema (confr.fs. 108/109) se dispuso postergar la inicia-
ción de esta obra, atendiendo a razones económicas que /
imponían la aplicación de una estricta política de conten-
ción de gastos.-

Que por Resolución N°872/82, este Tribunal,
al modificar la distribución de los créditos del Presupues-
to de la jurisdicción 05 y el Plan Analítico de Trabajos
Públicos correspondiente a dicha jurisdicción, asignó a la
obra de que se trata una partida de $ 4.000.000.000.-
//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Que, teniendo en cuenta que el terreno en que habrá
de erigirse el edificio, ha sido donado al Poder Judicial
por la Municipalidad de General Roca, en los términos de
la Ordenanza N°63 del 27 de agosto de 1981, corresponde di-
rigirse a la misma solicitando que se considere la amplia_
ción del plazo establecido para posibilitar el trámite de
adjudicación del remate y la posterior orden de ejecución
de los trabajos.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado preceden-
temente por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar al Departamento de Compras a con-
vocar la licitación dispuesta por Resolución N°45/82 (arts.
2°y 3º).-

2º) El importe de PESOS: CUATRO MIL MILLONES /
($ 4.000.000.000.-) deberá imputarse a la Cuenta "Plan de
Trabajos Públicos"(Río Negro) (1-05-004-4-42-4210-70-01) /
del Ejercicio Financiero del año en curso.-

3º) Gestionar ante la Municipalidad de General
Roca, por intermedio del Sr. Juez del asiento, la ampliación
del plazo a que se refiere el último considerando de la pre-
sente Resolución.-

4º) Regístrese y devuélvase a la Subsecretaría
de Administración, a sus efectos. Dése intervención al Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-