RESOLUCION Nº915/85                                                  Ref.Nº17 del Expte. Nº695/83

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1985.-

Visto el presente expediente N.1376/85

del registro del Departamento de Compras (Nº384.434/85 de
la Subsecretaría de Administración), por el cual la firma
"GAYG Y ASOCIADOS S.A.", contratista de los trabajos de
conversión a gas para quemadores y reparación de calderas
en diversos edificios del Poder Judicial, solicita la am-
pliación del plazo contractual de la obra en    sesenta(60)
días corridos, y teniendo en cuenta lo informado por el
Departamento de Arquitectura;

SE RESUELVE:

1º) No hacer lugar al pedido de ampliación

del plazo contractual de la obra solicitado por la firma

"GAYG Y ASOCIADOS S.A.".-

2º) Regístrese y devuélvase al Departamento
de Arquitectura a fin de que notifique a la citada firma
la presente denegatoria y demás efectos.- Dése interven-
ción al Registro de Inmuebles Judiciales.-