RESOLUCION Nº 1062/78.-.-

EXPTES.  Nros.   1942/74 y 4.683/75
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1978.-
Visto el presente expediente Nº 163.484/74 y sus agre-
gados del registro de la Subsecretaría de Administración, por
los que se tramita la realización de los trabajos de amplia-/
ción y mejoramiento de la casa-habitación para el titular del
Juzgado Federal  de  1ra.  Instancia  de Santa Rosa   (La Pampa);   y

Considerando:

Que por Resolución de este  Tribunal Nº /

665 de fecha 18 de octubre de 1974 (Confr. fs. 18), se auto-
rizó a la Subsecretaría de Administración a contratar directa-
mente con el Servicio Nacional de Arquitectura la ejecución /
de las referidas obras, conforme al presupuesto elevado opor-
tunamente por la  suma  de $ 107.438.-

Que,   con posterioridad,  fueron transferi-

das al citado organismo estatal en concepto de mayores costos
las sumas de $ 46.462, $ 772.218 y $ 908.094 (Confr. Resolu-/
cion Nº 1.247/75 de fs. 21 del expte. Sub.Adm. Nº 181.592/75.
Resolución Nº 566/77 de fs. 10 del expte. Sub.Adm. Nº  ///////
204.531/76 y Resolucion Nº 221/78 de fs. 4 del expte. Sub. /
Adrn.  Nº 231.650/78).-

Que por expte. Sub.Adm. Nº 243.854/78, /

el Servicio Nacional de Arquitectura solicitó la transferen-/
cia de la suma de $ 1.900.000 por nuevos mayores costos produ-
cidos-en las obras de referencia   (Confr.  fs.   5/7).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informa,
do precedentemente por la Subsecretaría   de Administración,

/////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////y//

SE RESUELVE:

1º)  Autorizar a  la Subsecretaría  de

Administración a liquidar y transferir al Servicio Nacional
de Arquitectura  la   suma  de PESOS:  UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL
($ 1.900.000.-)  por la ejecución de los trabajos de  referen-
cia.-

2º) Imputar el presente gasto a la
Cuenta  "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º)  Regístrase y devuélvanse a  la /

citada  Subsecretaría,  a   sus efectos.  Dése  intervención al Re-
gistro  de Inmuebles Judiciales.-