RESOLUCION Nº 85/82                             REF. Nº 2 DEL EXPTE. S-239/80-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. Nº 252/82

Buenos Aires, 8 de febrero de 1982.-

Visto el presente expediente Nº 313.981/81

del registro de la Subsecretaría de Administración, relacio-
nado con los trabajos de instalación de gas natural en el /
inmueble de 25 de Mayo 245, sede de la Cámara Nacional Elec-
toral, y

Considerando:

Que por Resolución de este Tribunal Nº 1079/
81, se adjudicó a la empresa "TECNE FIDIAS S.A." la ejecu-
ción de las referidas obras, conforme al presupuesto elevado
oportunamente por la suma de $ 211.332.600.-

Que por las presentes actuaciones se acompa-

ña un nuevo presupuesto por trabajos adicionales, solicitán-
dose una ampliación del plazo contractual de ejecución, ha-
biendo prestado su conformidad la Cámara Nacional Electoral
a fs. 12.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
a fs. 4 y 5 por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adi-
cionales obrante a fs. 6/8, por la suma de PESOS: SESENTA Y
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS /
($ 67.969.200.-), como ampliación del contrato oportunamente
suscripto con la firma "TECNE FIDIAS S.A.", por las obras de
que se trata.-

2º) Aprobar el reconocimiento de variacio-
nes de costos por aplicación de la ley 12.910 y sus decretos
reglamentarios, utilizándose a ese efecto la metodología con-
tractual.-

3º) Aprobar una ampliación de treinta (30)

días corridos del plazo de ejecución de los trabajos, fiján-
dose el día 6 de febrero de 1982 como nueva fecha de termina-
ción de los mismos.

////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////

4o) Solicitar, por donde correspon-

da, la ampliación de la garantía y el sellado de ley perti-
nentes a la empresa contratista.-

5º) Imputar el presente gasto a la
Cuenta "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

6º) Regístrese y remítase a la Sub-

secretaría de Administración, a sus efectos. Dése interven-
ción al Registro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d./m.d./G.