RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N°6383/88

N°323/89

J.53

Buenos Aires, 11 de abril de 1989.-
Visto las presentes actuaciones;   y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 4 de diciembre de 1987

se ha otorgado recepción provisoria de obra, con referen-
cia al contrato de obra pública de la construcción del
Juzgado Federal de Mercedes.-

Que en el acta de recepción proviso-
ria se dejó constancia de defectos, que la contratista
debía subsanar.-

Que con posterioridad a la fecha de

recepción provisoria se detectaron otros vicios de obra,
que fueron oportunamente notificados a la empresa Gap S.
A. a fin de su reparación.-

Que pese al tiempo transcurrido no

se han subsanado las deficiencias, por lo que correspon-
de proceder a su reparación a costa de la contratista,
as£ como contratar los servicios de mantenimiento necesa-
rios para el buen funcionamiento del edificio.-

Que a fin de dar por terminada la

relación contractual con la empresa corresponde labrar
acta de recepción definitiva de oficio, consignando las
reservas del caso.-

Por ello y de conformidad a lo dicta-
minado a fs. 53/54,

SE RESUELVE:

1o) Autorizar al Departamento de Ar-
quitectura a que -previo informe del señor director de
obra- labre acta de recepción definitiva de la obra del
Juzgado Federal de Mercedes "ad-referendum" de este tri-
bunal, dejándose constancia de las deficiencias no subsa-
nadas por la empresa y reservándose los derechos del ca-
so.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2°) Cítese, por intermedio del Depar-
tamento de Arquitectura, a la empresa Gap S. A. para la
firma del acta respectiva.-

3o) Registrase y remítanse las actua-
ciones al Departamento de Arquitectura, a sus efectos.-