RESOLUCION Nº 1914/82

REF. Nº 41 del EXPTE. Nº 5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1982.-
Ti:2t:o este expediente I\T0  328.577/82 del

re,;;iotro de  la Subsecretaría de Aójáiiiictración,   carátula
do  "J na ¿¿a 6. o Federal ¿le Gantia^o del Scrfeero Íí/Conatracción
edificio  s/pre-.apueí-rto ds mayor casto por mouiíicae1ºnes
varias-Contrato:  Hugo y Juan Garlón .Enrico11, -y

GonriJiG erando :

Que   :::eriín  sur^e  de  las  actuaciones  obrím
tes  a  fs.   1/28,   el Servicio Naabnal de Ar o ai t sel; tara  £;g3-
■fe i 011a la aprobad (5:i c!^l :::ayor c^sto reo altante  ¿3 inodifi
c^cions^  in ¿roa acidas   durvan'^e  la ajecación ds  la oür- //
irJaz£^áo  federal de Zaxizi^^o doi UrjtGro",   adjudicada opor
tunamente a. la  tír^.n  "riu/'-o y Juan Garlos Síirico «Salpresa
Constructora S^C.-»1'   cuyo pra^upaa^to es de $ 1.176.068.238.-

QLi'3  :?g aouardc  con lo  in^oi^iacío a fs.   29/
30 "Dor  si DerjL-¿rta]Li3iTüO  de Árauitectur^,   :js han con¿iiterado
en ese presupaesto  o'bras  qas   ^e adicionan,   o trac  c^ue   ^e  d_8   ■
d no en  a precios cus  contrato y alcanas q)jl3  se  a^rs^an a pr_e
cios nuevos  al mee de uar^o  de  1932)   lia.oiendone   confeccio-
nado planilla do pará¿:ietros par- la detominación d.e isa yo—
re^  co&toíj para  los itens nuevoss   qaa  3a adaptan a 1^ 2es^o
111Cion 11°  37b2-C.L/?9j   aplicable  a lac Tariacionec  :¿Lie"se
produzcan a partir de  I1::: feclia -i^snclonad.^  (Confr,   fs.   20).

Qus  al preeente  aíiicional,   contenplado en

las prescripciones Sel artícelo 30 de la Ley 13•064-, 110 ixa
plica prórroga riel pía so corrtractaal, correspondiendo le en
concepto ae honorarios videntes a firror del -Servíció Haci_o
nal de Arquitectura la su^ia de 8 47.042.730P-fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

Por ello,   SE HSSUELVEi

1º)  Aprobar al presupuesto de

mayor gasto tratado,   de PSS03:  UN lili CT3N2O 5B5WUA Y //
SEIS M1I101Í3S  3S3EÍÍTA Y OCHO KIL DOSCIENTOS  OH?Oin31TTA Y .
OCHO  (5 1.176.O68.25S.,),   corno ampliac i ón el e 1 contrato con
la empresa "Ha;;o y Juan Carlos Enrico ~ Sapresa Construeto

2o) Autorizar a la Subsecretaría

de AüniniUrbración a liquidar y transferir al Servicio Nació
nal de Arquitectura ¡la suna de P3S 03: GUAKElíIá Y SIETE III LIO
FES  OÜA^KTA Y 303 UIL S2TSCIJ3HTO3  22SIIÍTA   (3  47.042.730.-)

en concepto de honorarios•-

'                     .                            3o)   Imputar el £asto total cuyo

inroorte asciende a PESO^J: TjIí ÍIIL TO^3IÍÍ]íTO3 VSIIITITHjSS KI-
ILOjíES CISIíTC DIEZ MIL íiOVEOIEíiTOO OCH^íSA Y OCHO ////////
(5 1.223.110.983.—), a la Cuenta "Plan de Trabajos Pábli-
coe; (Santiago del Estero)11 (1-05-004-4-42-4210-74-01) del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero
del ario 19S2.~

4°) Apro."bar ls- planilla de p&r¡&
metros ^ara los  i ten nuevos,   se^ún Resolución lí°   3.762-CL/

79.-

5Q) Log trabajos incluidos en

el presente aaicional no inplican prórroga- del plaso con-
tractual. -?

6o) He :ií st resé, haga3e saber al -

De par taranto de Arciuitectura y remítale a la citada Subsa-
cretaría,Dése intarvención al Registro de Inmuebles♦- ..