RESOLUCION Nº 595/80.

EXPTE.Nº  2873/78-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 26 de mayo de 1980.-
Visto el presente expediente Nº 248.086/

78 y sus agregados del registro de la Subsecretaría de
Administración, por los que se tramite la licitación /

pública Nº 236/78, aprobada por Resolución de esta Cor-

te Suprema Nº 1068 de fecha 20 de diciembre de 1978, /
en atención a lo informado precedentemente por la cita-
da Subsecretaría y lo establecido por el Artículo 61,
Incisos 92, 120 y 126 del Decreto Nº 5720/72, Reglamen-
tario de la Ley de Contabilidad;
SE RESUELVE:

1º) Rescindir el contrato suscripto me-

diante Orden de Compra Nº 22/79 con la firma "ATELIER

UNIVERSAL" , en forma parcial, por la suma de Pesos:
Dos Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Ochenta ($ 2.144.480.--) y aplicarle una multa de $ //
DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
($ 214.448.--), importe equivalente al 10% de los tra-
bajos no cumplimentados (16.496 m2).-

2º) Regístrese y devuélvanse a la Subse-

cretaría de Administración a fin de que haga saber a /
la firma mencionada que deberá proceder a ingresar el
importe de la multa referida dentro de los cinco (5)
días hábiles de notificada.-

s.t.