RESOLUCION
Nº 742/87

EXPEDIENTE Nº 3661/87

Buenos Aires, 8  de setiembre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con los trabajos de agregado de serpentina de
calefacción en cada uno de los equipos de refrigeración
existentes en el inmueble de Cerrito 536 de esta Capi-
tal; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 77 dictada con

fecha 21 de febrero de 1986, se adjudicó a la firma
"TERMAIR S.A."la licitación pública Nº 8/85 para la
realización de dichos trabajos, por un importe total de
$A 54.350, (confr. fs. 8/9).-

Que a fs. 1 el Departamento de Arqui-
tectura informa que durante las obras ha surgido la nece-
sidad de reparar urgentemente la caldera del sistema de
calefacción del edificio, en virtud de las bajas tempera-
turas reinantes.-

Que a fs. 2 se agrega el presupuesto

por los adicionales, confeccionado con arreglo a las pau-
tas establecidas en el Artículo 27-B del Pliego de Condi-
ciones. -

Por ello y teniendo en cuenta lo in-
formado por el Departamento de Arquitectura y lo pres-
cripto por el Artículo 9o, inciso b) de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de traba-
jos adicionales que se agrega a fs* 2 de las presentes
actuaciones, correspondientes a la obra "edificio
Cerrito 536-Capital, agregado de serpentinas de cale-
facción en equipos de refrigeración existentes" por el
importe de AUSTRALES SEISCIENTOS VEINTICINCO ($A 625.-)
y como ampliación del contrato con la firma "TERMAIR

/////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2º) Aprobar: a) el reconocimiento de

variaciones de costos por aplicación de la ley 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual pertinente; y b) la ampliación
del plazo contractual de diez (10) días contados a partir
de la fecha de notificación de la aprobación del presente
presupuesto.-

3o) Determinar que el pago de los

trabajos se realizará conforme a las certificaciones que
oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

4º)  Solicitar a la firma "TERMAIR

S.A." la ampliación de la garantía y el sellado de ley
correspondiente.-

5o) Imputar el presente gasto a la
Cuenta "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

6º) Regístrese y remítase a la Subse-
cretaría de Administración a sus efectos, previa interven-
ción del Registro de Inmuebles Judiciales.-