RESOLUCIÓN

N°     3  /97

EXPEDIENTE  Nº  5.101/95

ADMINISTRACION GENERAL
am. 2376

Buenos Aires, 3 de enero de 1997.

Vistas las presentes actuaciones que

tratan del reclamo de la firma Pedro Buscemi e hijos
S.A., tendiente al reconocimiento de pago de tres factu-
ras, relacionadas con la contratación de los trabajos de
provisión, armado y reparación del colector del tanque
de reserva de agua del edificio sito en Avda. Roque Sá-
enz Peña 1211, sede de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial; y
CONSIDERANDO:

Que la Presidencia de dicho Tribunal

requirió la conformidad de la ex Prosecretaría de Arqui-
tectura, respecto de las facturas obrantes a fs. 3/5,
una vez realizados los trabajos, señalando que ellos se
originaron en trabajos adicionales necesarios al tiempo
de la instalación del caño colector (fs. 2).-

Que la dependencia técnica indicada,

al no haber intervenido en la encomienda de las tareas y
control de ejecución, observó -según el caso- la valora-
ción económica, la necesidad, cantidad o calidad de los
trabajos que se habrían ejecutado (fs. 19/21, 29/30,
54/58 y 81).-

Que reseñada la cuestión, corresponde

destacar que el reclamo no se concilla con las previsio-
nes contractuales, las que al establecer la exigencia
para los oferentes de visitar el lugar de los trabajos,
estipulan que "no se aceptarán reclamos de adicionales,
debiendo contemplar en su oferta todo lo necesario, in-
cluso lo no previsto en las presentes especificaciones,
con el objeto de entregar una obra completa y lista para
su uso" {orden de compra Nº 533/94-"varios", apartado 1,
fs. 22/23 del expte. 619/94).-

Que ello establecido, el reclamo de

las facturas de fs. 4/5 es improcedente ya que los traba-
jos  a  que  refieren manifiestan una  relación de

accesoriedad con la encomienda principal, sin cuya ejecu-
ción ésta no podría haber tenido conformidad definitiva.

Que, en particular, con respecto a la

provisión de la bomba de agua de que trata la factura de
fs. 5, desde que de distintas constancias de las actua-
ciones surge el mal funcionamiento (fs. 32 y 61) -y cuya
garantía la firma Buscemi negó (fs. 77 y 80)-, es perti-
nente rechazar este suministro, en los términos del inc.
107 de la reglamentación del art. 61 de la Ley de Conta-
bilidad (decreto 5720/72), atento la inexistencia de
conformidad definitiva, así como de intimación para su
pronunciamiento (inc. 102 del mismo régimen), recaudo
que tampoco se configura para los trabajos comprendidos
en la factura de fs. 3 -colocación de membrana bajo tan-
que-, acerca de los que no consta su resultado (fs.
29/30) ni que no hallen relación con el cambio del colec-
tor- -

Que la Asesoría Jurídica de la Adminis-
tración General ha tomado la intervención que le compe-
te. -
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Desestimar el presente reclamo de

la firma Pedro Buscemi e hijos S.A., por el importe to-
tal de pesos ocho mil sesenta y ocho con ochenta centa-
vos ($ 8.06 8,80), en orden a las consideraciones expues-
tas, disponiéndose el rechazo de la provisión a que se
refiere el quinto considerando, que deberá retirar en el
plazo y bajo el apercibimiento previsto en el inciso 107
de la reglamentación del art. 61 de la Ley de Contabili-

dad (decreto 5720/72).-

2o) Regístrese, Hágase saber a la Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Comercial* Remítanse
las actuaciones a la Dirección de Administración Finan-
ciera, y por su intermedio, notifíquese a la interesada.-