RESOLUCION Nº 286/82      EXPTE. S-227/82 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 18 de marzo de 1982.-
Visto este expediente S-227/82, y
Considerando:

Que por Resolución Nº 595 del 20 de mayo de

1981, se autorizó el llamado a licitación pública para la eje-
cución de una red de energía eléctrica para alimentación de
equipos acondicionadores de aire en el Palacio dé Justicia,
la que fue aprobada por Resolución Nº 1469 del 4 de noviembre
del mismo año, resultando adjudicataria la firma "INGENIERIA
ELECTROTERMICA S.R.L.".

Que por los fundamentos vertidos en la Re-

solución Nº 1846 del 31 de diciembre último, se dejó sin efec-
to esa licitación, autorizando un nuevo llamado.

Que la mencionada empresa comercial, en su
presentación de fs. 13/14 formaliza una oferta para realizar la

obra conforme las especificaciones técnicas preparadas oportu-
namente por el Departamento de Arquitectura, proponiendo una
fórmula de actualización de precio y reconocimiento de los ma-
yores costos distinta a la establecida para esta contratación,
basándose en la incidencia que en los costos le corresponde a
los diversos materiales que son necesarios para la realiza-
ción de los trabajos.

Que en su dictamen de fs. 62/65 el Departamen-

to de Arquitectura estima que es válida la observación formu-
lada, por lo cual resultaría procedente la aplicación de una

expresión paramétrica como la consignada para el reconocimien-
to de las variaciones de costos, pero ajustando la magnitud
de los coeficientes, agregando en el Anexo I el régimen que
se propone.

Que la ejecución de la obra de referencia

programada hace varios años resulta ahora impostergable, por
la creciente sobrecarga que para la red de energía eléctrica
existente significa el funcionamiento de un número cada vez

/////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

mayor de aparatos acondicionadores de aire, cuya instala-
ción si bien se trata de limitar, es muchas veces indispen-
sable para permitir la aireación de los locales que por ra-
zones de una deficiente infraestructura edilicia, deben /
multiplicarse en el edificio del Palacio de Justicia.

Que por todo lo expuesto resulta necesa-

rio concretar la realización de esos trabajos previendo la
superación de las actuales condiciones para la próxima tem-
porada estival.

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Dejar sin efecto el punto 2º

de la Resolución Nº 1840/81.

2º) Autorizar al Departamento de /
Compras a iniciar los trámites de contratación directa pa-

ra la ejecución de la obra a que se refieren estas actua-
ciones, de acuerdo a lo establecido en el art. 9 inc. c)

de la ley Nº 13.064 conforme las especificaciones técnicas
preparadas por el Departamento de Arquitectura para la úl-
tima licitación y el Régimen de Reajuste por variaciones
de costo que como Anexo 1 obra a fs. 21/22.

3º) Regístrese, comuníquese al

Departamento de Arquitectura, a la Intendencia del Pala-
cio y pase al Departamento de Compras a los efectos dispues-
tos.

m.d./A