RESOLUCIÓN

N° 332/93

EXPEDIENTE N° 272/93
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
R.362

Buenos Aires, 16 de abril de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones relacio-
nadas con el contrato de obra pública de adecuación del
1er. piso (parte central) del edificio sito en la Av.
Comodoro Py 2002 de esta ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección General de Arquitec-
tura -Ley 23.984- eleva los presupuestos detallados por
la firma contratista, correspondientes a tareas adiciona-
les que guardan relación con la obra y cuya ejecución le
fuera solicitada por la Cámara de Casación Penal para
otorgar seguridad, privacidad y funcionalidad a los des-
pachos de los señores Jueces y dependencias conexas;

Que dicha Subdirección General se ha ex-
pedido en el informe de fs. 22/25 sobre la equidad de
los precios cotizados.

Por ello, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar los presupuestos detallados

de fs. 17, 19 y 21, que corresponden a un "Mayor Gasto",
por la ejecución de las tareas adicionales señaladas, cu-
yo monto total asciende a Pesos Quince mil ochocientos
sesenta y cinco con ochenta y tres centavos {$
15.865.83), como ampliación del contrato suscripto con
la firma "ESUCO S.A.".

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2°) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban, se realizará conforme a los Certi-
ficados de Obra pertinentes y en conformidad al respecti-
vo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, que oportuna-
mente se deberá elevar para su aprobación.

3°) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma "ESUCO S.A." la ampliación
de la garantía correspondiente.

4°) Imputar el presente gasto a la

Cuenta "Const. y Rem. Just. Penal Oral"
(1-05-19-10-197-4-2- 1-9701-1-1.1) del Presupuesto Gene-
ral de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1993.

5°) Regístrese, hágase saber a la Sub-

dirección General de Arquitectura -Ley 23.984-, y remítan-
se las actuaciones a la Subsecretaría de Administración a
sus efectos, previa intervención del Registro de Inmue-
bles Judiciales. Cumplido, vuelvan a la primera dependen-
cia citada y, por su intermedio, notifíquese a la contra-
tista.