RESOLUCION Nº 243/80.-

EXPTE. Nº 4582/73-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 12 de marzo de 1980.-
Visto el presante expediente M* /////

^                                                                                                                                                                                                                                                     ■

1^3.108/72 y sus agregados del registro de la Subsecre.
tari a de Administración, por los que se tramitan los
trabajos de remo de la clon, refacción y pintora en el edi
fíelo sede de la Secretaría de Registro de Enrolados /
del Juzgado Federal de Ira, Instancia de Paraná (Entre
Ríos); y

Considerando 1

Que este Tribunal, mediante Resolucion
Nfi 27 del 13 de febrero de 19739 autorizó a la Subse-
cretaría de Administración a contratar directamente con
el Servicio Nacional de Arquitectura la ejecución de /
los referidos trabajos conforme al presupuesto elevado
oportunamente por la suma de $ ^65.03?.-

Que, con posterioridad» esta Corte //
aprobó mayores costos,adicionales y reajustes por las
mencionadas obras (Confr* Resoluciones Nros. 278/73,
267/7^, ^95/75» 1186/76, m-9/78 y 110/79),transfirlea

■

dose el importe total de $ 10^.298.792*--»-

Que por expediente Hfl 10.007/80 del De.
partamento de Arquitectura, el mencionado organismo es

h

tatal solicita la suma que permita atender el gasto dg
rivado de una conexión de l?0 Kw* desde la cámara trans
formadora hasta el tablero eléctrico para control y co
//////////////////////////////////////////////////////

r

///////////////////////////////////////////////////////

Bando de los «quipos, trabaje complementario indispensa,
ble para Xa instalación d« aire acondicionado en dicho
inmueble, correspondiendo, en consecuencia} transferir-
le el importe de $ 38*000*000 (Confr, informe de fs. /

198/199)-

Por ello, SE RESUELVEi

10) Autorizar a la Subsecretaría de
Administración a liquidar y transferir al Servicio Na-
cional de Arquitectura la suma de PESOS» TREINTA Y OCHO
MILLONES <$ 38.OOO.OOO»—} para la realización de los /
trabajos de referencia en el edificio sede de la Secre.
tari a de Registro de Enrolados del Juzgado Federal de /

■

Ira* Instancia de Paraná (Entre RÍos)«-

• 20) SI gasto que demande lo prece-
dentemente dispuesto se apropiará a la cuenta "Sobran-
tes de Ejercicios Anteriores*•-

3Q) Regístrese y devuélvanse a la

citada Subsecretaría, a sus efectos» Hágase saber al De.
partamento de Arquitectura y dése intervención al Regís
tro de Inmuebles Judiciales»

j«c«d«

s.t.