RESOLUCION
Nº 60/87.-

Expediente nº 4.605/80 -Ref.n°13-

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 22 de enero de 1987.

Visto el presente expediente n°397.462/

86 del registro de la Subsecretaría de Administración //
(nº 1.694/86 del Departamento de Arquitectura), por el /
cual se tramita la autorización respectiva a los efectos
de encarar la ampliación de los trabajos en el edificio
sede de los Juzgados Federales de Mar del Plata (Pcia.de
Buenos Aires); y

Considerando:

Que esta Corte Suprema mediante Resolu

ción n° 351 de fecha 1º de julio de 1986 (confr. fs.29/
30), aprobó la Licitación Pública n° 6/86 realizada a //
los fines de contratar la refacción del edificio sede de
los tribunales federales de Mar de Plata (calle Bolívar
n° 1052), adjudicándose la misma -por menor precio- a la
firma "Raffo y Mazieres S.A.", por el importe total de /
australes trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos
noventa y cuatro ($A 344.694.-).-

Que, con posterioridad, los magistrados

del asiento solicitan con fecha 22 de agosto último (confr.
fs. 1) se contemple la posibilidad de ampliar la obra, a
los efectos de ubicar en el inmueble a los Ministerios Pú
blicos, fundando su pedido en el vencimiento  -en el mes
de marzo próximo- del contrato de locación del edificio /
donde éstos se hallan instalados y la desventaja e incon-
venientes que se presentan por la distancia existente con
la sede de los Juzgados,-

Que habiéndose dado intervención al De-

partamento de Arquitectura, éste procedió a elaborar un /
////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

proyecto (confr. fs. 6/7) que tiene en cuenta la petición
y sobre el cual han prestado su conformidad los jueces ti-
tulares del asiento, el fiscal y el defensor (ver fs.12).-

Que como lo expresa el citado Departa-
mento en sus informes obrantes a fs. 9 y 17, la continui-
dad técnica legal totalizadora de la obra hace aconsejable
que su realización sea encarada por intermedio de la Empre-
sa "Raffo y Mazieres S.A.", previa aprobación del respecti-
vo presupuesto adicional.-

Que por las razones expuestas y teniendo

en cuenta la urgencia que media de contar con las instala-
ciones a breve plazo, es necesario concretar esta amplia-/
ción de obra como adicional del contrato, en los términos
del art, 9o, inc. c) de la Ley de Obras Públicas n°13.064.-

Que el Departamento de Arquitectura jus

tiprecia el monto de los trabajos a ejecutar en la suma de
australes ciento cincuenta mil ($A 150.000.-), quedando su-
jeto su reajuste una vez que la firma contratista presente
su cotización y sea considerada por el organismo competen-
te.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar la documentación preparada

por el Departamento de Arquitectura y agregada a fs. 6/7,
concerniente al proyecto de ampliación de los trabajos que
se realizan en el edificio sede de los Juzgados Federales
de Primera Instancia de Mar del Plata (Pcia. de Buenos Ai-
res).-

2o) Aprobar la ejecución de los referi-

/////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION
Nº 60/87.-

Expediente nº 4.605/80 -Ref.nº13-

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

/////////////////////////////////////////////////////////

dos trabajos de ampliación propuestos por el citado Depar
tamento, autorizándosele a solicitar a la Empresa "Raffo
y Mazieres S.A." la presentación de un presupuesto deta-/
llado de las obras a realizar, para su estudio y aproba-/
ción.-

3º) Afectar la suma de AUSTRALES CIEN

TO CINCUENTA MIL ($A 150.000.-), destinada a atender el /
gasto emergente de lo precedentemente dispuesto, a la //
Cuenta; "Ampliaciones y remodelaciones - Todo el País" /
(1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1987.-

4o) Regístrese, hágase saber a los tri

bunales federales de Mar del Plata y al Departamento de Ar
quitectura. Fecho, remítanse las actuaciones a la Subsecre-
taría de Administración a sus efectos, previa intervención
del Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'