Resolución N° 1773/96                           Expte. N° 1.853/92

Buenos Aires, 18 de octubre de 1996.

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas
con el contrato de obra pública atinente a la adecuación del inmueble
destinado al Juzgado Federal N° 1 de MORON (Bs.As.), adjudicada
a la firma "Almir S.R.L.", y

CONSIDERANDO:

Que por medio de !a Resolución N° 1152 del 03
de diciembre de 1993, se dispuso la recepción provisional y definitiva
de la obra mencionada, entre otras medidas,

Que para tal disposición se hizo mérito de que la
viabilidad de la obra contratada estaba sujeta a la ejecución de un
refuerzo estructural del edificio, por cuya razón no era admisible
ejercer la consecuente prerrogativa modificatoria, en razón de que
ello importaría variar las condiciones sustanciales fijadas en las
bases y condiciones de la licitación.

Que en tal oportunidad, también se consideró el
vencimiento de ios plazos de ejecución y garantía de la obra,
circunstancia que, asimismo, justificó las recepciones autorizadas.

Que habiéndose labrado las actas pertinentes.
 hoy es menester expedirse sobre la procedencia de su aprobación y

sobre la extinción del respectivo contrato de obra pública.

Que, en mérito a la naturaleza del contrato de
obra pública, típicamente administrativo, el cual se distingue de los
acuerdos privados por la finalidad de bien común que determina la
contratación y autoriza un régimen de prerrogativas, entre las que se
cuenta la potestad del comitente para resolver e! contrato, en estos
casos, el Estado no tiene necesidad de rescindir unilateral mente (lo
que requeriría la culpa del cocontratante), sino que a él le está
permitido revocar directamente por razones de mérito, oportunidad o
conveniencia, no siendo menester que este poder de revocación se
establezca expresamente en el contrato según lo establece la
doctrina nacional dominante-

Que ello establecido y sin perjuicio de las razones
de legalidad reseñadas en el segundo considerando, en el particular
son, asimismo, motivos principales para la extinción del contrato, los
costos sumados atinentes a las refacciones, adecuaciones y
refuerzos estructurales, cuyo detalle obra a fs.179 del expediente
804,865/92 (ex Prosecretaría de Arquitectura),

Que en lo atinente a la solicitud de pago por
diferentes conceptos correspondientes a la obra mencionada, que
tramita por expediente 704/94, existe falta de coincidencias entre lo
solicitado por la empresa "Almír S.R.L" y los informes técnicos y
jurídicos de los organismos competentes, como también con la
documentación aportada.