RESOLUCION                                   EXPEDIENTE N° 1671/85

N° 386/88                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,29 de  marzo  de 1988.-

Vista:

La presentación de la firma "TERMAIR

S.A.", contratista para la instalación de aire acondicio-
nado en la obra para la Justicia Federal en la ciudad de
Resistencia, mediante la que solicita aclaratoria de la
resolución N° 897/87 del Tribunal, y

Considerando:

Que la peticionante reclama haberse

omitido en la decisión de marras, la cita de razones de-
mostrativas de su falta de vinculación con los anteceden-
tes que dieron origen a la rescisión con la Empresa Enri-
co, solicitando a su vez se reemplace, en lo que a ella
atañe, el término "rescindir" por el de "revocar".-

Que sobre el particular cabe desta-
car que la citada resolución, en sus considerandos 24 a
26 y 52, señala claramente la condición accesoria de la
obligación de la firma TERMAIR, de instalar el sistema
de aire acondicionado, con respecto a la realización de
las obras civiles no concretada por la empresa rescindi-
da y, en consecuencia, ha quedado evidenciado en tal pro-
nunciamiento la imposibilidad material no imputable que
la libera de toda responsabilidad.-

Que por otra parte, no procede el

reemplazo terminológico recabado, en la medida en que la
"revocatoria" no se encuentra prevista en la Ley 13.064
de Obras Públicas, que rige la materia.-

Que en lo que hace a su pretensión

de que se aclaren los derechos que le pudieren asistir
como consecuencia de la rescisión declarada, corresponde
también puntualizar, que la resolución Nº897/87 del Tri-
bunal consigna en el aludido considerando 52, la ulte-
///////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

rior responsabilidad que en definitiva dicha situacifin
acarreara a la Empresa Enrico, tal como en el punto reso-
lutivo segundo se dispone, no estando pues a cargo del
contratante orientar en sus decisiones, las vías a obser-
var en los planteos de sus contratistas.-

En mérito de ello,

SE RESUELVE:

No hacer lugar a la aclaratoria soli-
citada, -

Notifíquese.-