RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 5095/95

N°438/95                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

423

Buenos Aires, 28 de abril de 1995.

Vistas Las presentes actuaciones, re-
lacionadas con la ejecución de los trabajos de restaura-
ción de fachadas y patios interiores del edificio sito
en la calle Talcahuano 624 de esta ciudad, adjudicados
por Resolución n° 1122/94 a la firma "Ing. Arístides
Raúl Bonaldi"; y

CONSIDERANDO:

Que por oficio de fecha 8 de febrero

pasado el titular de la Defensoría Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción n° 7, Dr. Marce-
lo C. Castañeda Paz, solicitó la realización de trabajos
vinculados con la apertura de un vano, la provisión e
instalación de una puerta y la colocación de vidrios, en
locales del inmueble ocupados por dicha defensoría, moti-
vados en las razones de orden funcional expuestas en el
oficio citado (fs. 2 y vta. del expte. n° 5095/95);

Que atendiendo a dicho requerimien-
to, la Dirección de obra ordenó la ejecución de las
tareas adicionales indicadas y obras civiles complementa-
rias (fs. 6 y 8 del expte. citado), sin alterar el plazo
estipulado para la terminación de la encomienda origi-
nal, respecto de las cuales la Prosecretaria de Arquitec-
tura propicia su respectiva aprobación;

Que practicados los análisis de cos-
tos correspondientes, la dependencia técnica citada acom-
paña los presupuestos detallados que -a su juicio- resul-
ta pertinente aprobar, los que -asimismo- han sido con-
formados por la firma contratista;

Que la empresa mencionada ha presen-
tado el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones,
correspondiente a las tareas adicionales ejecutadas, el
que -desde el punto de vista técnico- no merece reparos;

Que, por otra parte, se eleva el ac-
ta de recepción provisional de los trabajos encomenda-
dos, que incluye la variante de obra implementada.

///////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////// //////////////////

Por ello,  y teniendo en cuenta los

informes de fs. 4, 14/15 y 4 de la Prosecretaría de Arqui-
tectura, obrantes en los expedientes nros. 5095/95 y
5096/95, respectivamente, y en conformidad con lo dispues-
to en los arts. 30 y 40 de la Ley 13.064.

SE RESUELVE:

1o) Aprobar los presupuestos detalla-
dos obrantes a fs. 9/10 del expte. n° 5095/95, de cuyo
resumen surge que se agregan obras con precios al mes de
marzo del corriente año y a precios de contrato por la
suma de Pesos Un mil ciento nueve con un centavo ($
1.109,01) y Pesos Un mil ochocientos doce con cuarenta y
ocho centavos ($ 1.812,48), respectivamente, como modifi-
cación del contrato suscripto con la firma "Ing. Arísti-
des Raúl Bonaldi".

2o) Aprobar el plan de trabajos y cur-
va de inversiones, obrante a fs. 12/13 del antecedente
mencionado, referido a las tareas adisionales aprobadas,

3o) El pago de los trabajos adiciona-
les aprobados, se realizará conforme con los certificados
de obra pertinentes.

4o) Afectar el gasto de Pesos Dos mil

novecientos veintiuno con cuarenta y nueve centavos ($
2.921,49), que resulta de la modificación de obra a proba-
da en el artículo primero de la presente resolución, a la
Cuenta "Const. en bienes dominio público"
(05-19-00-2-00-5197-4-2-2-00000-1-1.3) del Presupuesto
General cíe Gastos para el Ejercicio Financiero del año
1995.

5o) Establecer que, por donde corres-
ponda, que se solicite a la contratista la ampliación de
la garantía correspondiente.

////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCIÓN                     EXPEDIENTE N° 5095/95

N° 438/95                     SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

//////////////////////////////////////////////////////

6°) Aprobar el acta de recepción pro-
visional, obrante en tres ejemplares a fs. 1/3 de las
presentes actuaciones, suscripta por la Arquitecta María
Cristina Bercaitz, en representación de la Prosecretaria
de Arquitectura, y el ingeniero Arístides Raúl Bonaldi,
en representación de la firma contratista, por los traba-
jos consignados precedentemente.

7o)  Regístrese,  hágase saber a la

Dirección General de Arquitectura y Servicios y a la Sub-
secretaría de Administración. Remítanse las actuaciones
a la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos y, por
su intermedio, notifíquese a la firma "Ing. Arístides
Raúl Bonaldi". Tome previa intervención el Registro de
Inmuebles Judiciales.