RESOLUCION                                          EXPEDIENTE N°3377/87

N°600/88

Buenos Aires, 18 de mayo de 1988.-

Vista la conveniencia de aprobar un plan global
de informatización del Poder Judicial de la Nación que esta-
blezca pautas definidas de instalación de los sistemas en la
totalidad de los tribunales y organismos usuarios, y

Considerando :

Que mediante resoluciones nros. 545/86 y 851/86,
esta Corte expresó su decisión de iniciar un plan gradual de
incorporación de los sistemas informáticos a las tareas juris-
diccionales y administrativas de la justicia nacional y de e-
jecutarlo en períodos presupuestarios sucesivos.

Que, transcurrido el primer año de ejecución, se
han puesto en funcionamiento dos nuevos Centros de Cómputos /
-Palacio de Justicia y Cámara Federal de Apelaciones de San

Martín-, se instalará en los próximos sesenta días el corres-
pondiente a la Justicia Federal y Electoral de la Plata y se
renovará el equipamiento del Centro de Cómputos de la Justi-
cia Civil de la Capital Federal.
Que también durante ese lapso se han desarrolla

do y aplicado numerosos sistemas a las tareas judiciales, elec-

torales y administrativas y se encuentran otros en proceso de
evaluación y desarrollo.

Que, en tales circunstancias, resulta admisible
la propuesta elevada por la Asesoría de Sistemas del Tribunal,
tendiente a definir la secuencia progresiva de aplicación de
los sistemas en los diferentes tribunales y organismos de es-
ta Capital y del resto del país, de conformidad con los funda-
mentos técnicos y operativos evaluados por el Departamento de
Sistemas y Procedimientos.

////

////

Que, de esa manera, los futuros usuarios ten-
drán información cierta acerca del turno asignado a cada uno
de ellos y se evitarán peticiones y trámites administrativos

innecesarios.

Que el establecimiento de un cronograma de ins-

talación de los sistemas distribuyendo su ejecución en perío-
dos anuales sucesivos también facilita la adopción de previ-
siones presupuestarias, adecuadas a la magnitud de las inver-
siones necesarias y a las reales posibilidades de disposición
de recursos que existan durante el desarrollo del plan, las
que si bien podrán afectar eventualmente la fecha estimada
de instalación, no modificarán el orden asignado a los tribu-
nales y organismos usuarios.

Que, por lo demás, teniendo en cuenta las ra-
zones expuestas en el dictamen precedente de la Asesoría de
Sistemas, también corresponde dar curso a la informatización
de las jurisdicciones correspondientes a las Cámaras Federa-
les de Paraná, Rosario, Córdoba y Tucumán y de las Secreta-
rías Electorales de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba y Tucumán.

Por ello, SE RESUELVE :

1o) Hacer saber a las Cámaras Federales de /
Apelaciones de Paraná, Rosario, Córdoba y Tucumán, a la Cama-
ra Nacional Electoral y a los Jueces Federales a cargo de los
Registros Electorales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Tu-
cumán, que, en ese orden, se iniciarán las gestiones tendien-
tes a instalar sistemas informáticos en las jurisdicciones
federales y los distritos electorales respectivos.

2o) Hacer saber, asimismo, a los mencionados
tribunales y magistrados, que deben adoptar las medidas nece-
sarias para facilitar la tarea de los responsables del rele-

////

RESOLUCION                                        EXPEDIENTE N°3377/87

N°600/88

////

vamiento y diseño de los sistemas informáticos a instaurar,
proporcionándoles la colaboración y la información que requie-
ran a los efectos del cumplimiento de lo ordenado precedente-
mente.

3o) Encomendar al Departamento de Sistemas y
Procedimientos:

a) la elaboración de un proyecto de apli-
cación, de un cronograma de ejecución y de un presupuesto es-
timado del equipamiento necesario para la instalación y pues-
ta en funcionamiento de los sistemas mencionados en el punto

b) la elaboración de un plan de informati-

zación gradual y de un cronograma de ejecución para las res-
tantes jurisdicciones federales, organismos auxiliares de la
justicia nacional y dependencias administrativas de la Capital
Federal que no se encuentren incluídos en los proyectos de in-
formatizacion en desarrollo.

c) la elevación de un informe detallado a-

cerca del estado de avance en que se encuentran los desarro-
llos de sistemas informáticos en curso de aplicación, de las
fechas estimadas de su puesta en funcionamiento y de las me-
didas complementarias que se considere necesario adoptar a /
esos efectos.

4o) Regístrese, hágase saber a las Cámaras Fe-
derales y a los jueces a cargo de las Secretarías Electorales
mencionados en el punto 1º y a la Cámara Nacional Electoral

////

////

y vuelvan las actuaciones a la Asesoría de Sistemas, a los
efectos de la oportuna elevación de los informes ordenados.