RESOLUCION
Nº 465/86.-

EXPEDIENTE Nº 1763/85 y Ref.N°1 y 2
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 22 de agosto de 1986.-

Vistas las presentes actuaciones; y
CONSIDERANDO:

Que en reiteradas oportunidades el Departamen
to de Arquitectura intimó a la firma "Hugo y Juan Carlos /
Enrico -Empresa Constructora S.C.", a efectuar los trabajos
necesarios para evitar deterioros en los edificios linderos

al de la "Obra Juzgado Federal de Neuquén".-

Que dicha firma no ha dado debido cumplimiento
a las intimaciones practicadas por el Departamento de Arqui-
tectura.-

Que en el teletipograma enviado en la fecha //
por el citado Departamento se intima -una vez más- a la Em
presa Contratista a efectuar los trabajos tendientes a es-
tabilizar los taludes y su contención a fin de evitar todo
peligro para los edificios linderos, estableciendo un pla-
zo de 24 horas para la inmediata iniciación de los traba-
jos.-

Por ello y ante la circunstancia que la men
cionada empresa persista en su actitud reticente, corres-
ponde a este Tribunal adoptar -en la emergencia- extremas
medidas administrativas tendientes a evitar riesgos mayo-
res.-
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administra

ción para que, con intervención del Departamento de Arqui-

//////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

tectura de la Corte Suprema:

a) proceda a contratar -en forma directa y con cargo
a la firma adjudicataria- a una empresa constructora para
realizar todos los trabajos que fuere menester a los fines
de evitar mayores riesgos en los edificios linderos, en //
tanto la Empresa "Hugo y Juan Carlos Enrico -Empresa Cons-
tructora S.C." no dé debido cumplimiento a las medidas re-
queridas en el teletipograma citado anteriormente.-

b) requiera autorización de los propietarios de los /
edificios linderos para permitir que personal del referi-
do Departamento ingrese a esas propiedades para evaluar /

los daños producidos a la fecha, como asimismo a la empre-
sa constructora que resulte adjudicataria de los trabajos
de reparación que se contraten,-

2°) Imputar la erogación resultante a la /

partida pertinente del Presupuesto General de Gastos--

3º) Regístrese, notifíquese a la Empresa /
Contratista por intermedio del Departamento de Arquitectu-
ra y remítanse a la Subsecretaría de Administración, a sus
efectos.-