RESOLUCIÓN
Nº 275/88

EXPEDIENTE N°4106/87
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 7 de marzo de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la ejecución de las obras faltantes en el
edificio sede del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Mercedes (Buenos Aires); y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución del Tribunal nº

641 del 4 de agosto de 1987 dictada a fs, 17 del expe-
diente agregado n° 3.571/87 S.S.A. se aprobó el presu-
puesto de mayor gasto, por un monto total de $A 60,94,
en concepto de ejecución de obras faltantes solicitadas
a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I.".-

Que dicho presupuesto fue firmado en

disconformidad por la empresa mencionada, respecto de
los valores fijados en los items nros. 271 a 277 y 280
(confr. fs. 10 del citado expediente agregado).-

Que a fs. 1 de estas actuaciones, la

firma de referencia reitera su disconformidad acerca de
los items indicados en el considerando anterior, mani-
festando que los valores establecidos por la dirección
de obra no reflejaron los costos de la empresa y, asimis-
mo respecto de la omisión de algunos trabajos efectua-
dos.-

Que ante tal circunstancia, la direc-
ción de obra se expide a fs. 21 reiterando, tras proce-
der a una nueva verificación acerca de los items cues-
tionados, que los valores se ajustan a las variantes in-
troducidas y que los trabajos que, según la adjudicata-
ria, habrían sido omitidos, se encuentran comprendidos
dentro de las previsiones del art. 5° de las Cláusulas
Especiales y del art. 55 del Pliego Tipo de Bases y Con-
diciones para la Contratación de Obras Públicas.-

Por ello y teniendo en cuenta lo ex-
puesto a fs. 23 por el Departamento de Arquitectura y
demás constancias de autos,

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Estar a lo resuelto mediante Re-
solución del Tribunal n° 641 de fecha 4 de agosto de

1987.-

2º)  Regístrese,  hágase saber a la

firma recurrente y al Departamento de Arquitectura y remí-
tase a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa devolución al citado Departamento del expediente
agregado nº 802.289/87 (n° 3571/87 S.S.A.). Dése interven-
ción al Registro de Inmuebles Judiciales.-

R.N.O'